ĐỐI CHIẾU TRIỂN KHAI — 15/10/2026

Baseline code: origin/main commit 60fc2db. Các phần kế hoạch dự án giữ như lịch sử; phần UC, actor, business rule và ảnh use case/context được đồng bộ theo SRS hiện hành.

Phía CLB có Club Leader (Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm đã xác nhận, cùng quyền) và Club Member (không có permission quản lý). UC23 đã rút.

UC50 là góp ý một chiều; UC05/UC23/UC51/UC52 đã rút. UC08 tạo CLB Active và board khởi lập đã xác nhận ngay.

Từ 15/10/2026 đã có API/UI phía CLB cho UC12/UC14/UC38/UC40/UC43/UC54, job tái xác nhận UC21 A2, job hết hạn hồ sơ UC07/08, và UC36/UC37 đã nối vào app chính.

Đối chiếu đầy đủ: docs/CURRENT_IMPLEMENTATION.md và docs/05-implementation/UC_CODE_MAPPING.md. Kiểm tra tự động: 296 pass, 118 Mongo integration skip; không coi là nghiệm thu end-to-end.

Final Project Report

Project: University Club Management System

| Group Members & Lecturer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Group Members | Nguyễn Vũ Đăng Khánh | HE194342 (Leader) |
|  | Nguyễn Đình Phong | [TBD] |
|  | Nguyễn Quang Huy | [TBD] |
|  | Nguyễn Hoàng Anh | HE176236 |
|  | Trần Ngọc Huy | [TBD] |
|  | Lê Đức Anh | HE190104 |
| Supervisor / Lecturer | Mr. Lê Thanh Hải |  |

SE1939_NJ_G1  ·  WDP301  ·  FA26

September 2026

# Table of Contents

Definition and Acronyms

I. Project Introduction

1. Overview

1.1 Project Information

1.2 Project Team

1.3 Stakeholders

2. Product Background

3. Existing Systems

4. Business Opportunity

5. Software Product Vision

II. Project Management Plan

1. Overview

1.1 Scope & Estimation

1.2 Project Objectives

1.3 Project Risks

2. Management Approach

2.1 Project Process

2.2 Quality Management

2.3 Training Plan

3. Project Deliverables

4. Responsibility Assignments

4.1 Team & Structures

4.2 Roles & Responsibilities

5. Communications Plan

6. Configuration Management

6.1 Document Management

6.2 Source Code Management

6.3 Tools & Infrastructures

III. Software Requirement Specification

1. Product Overview

2. User Requirements

2.1 Actors

2.2 Use Cases

3. Functional Requirements

3.1 System Functional Overview

3.2 Feature Description

4. Non-Functional Requirements

4.1 External Interfaces

4.2 Quality Attributes

5. Requirement Appendix

5.1 Business Rules

5.2 Application Messages List

5.3 Entity State Diagrams

IV. Software Design Description

1. System Design

1.1 System Architecture

1.2 Package Diagram

2. Database Design

3. Detailed Design

3.1 Design principles applied in every module

3.2 Design of the workflow, notification and audit services (M10)

3.3 Event Management

3.4 Periodic Reporting and Compliance Management

3.5 Club Evaluation Management

3.6 Design summary of the remaining modules

V. Testing Documentation

1. Scope of Testing

1.1 Testing Stages

1.2 Range of Testing

2. Test Strategy

2.1 Testing Types

2.2 Test Levels

2.3 Supporting Tools

3. Test Plan

3.1 Human Resources

3.2 Test Environment

VI. Release Package & User Guides

1. Deliverable Package

2. Installation Guides

2.1 System Requirements

2.2 Deployment steps

3. User Manual

3.1 Overview

3.2 Role: Guest

3.3 Role: Student

3.4 Role: Club Member and Club Leader

3.5 Role: ICPDP Officer

# Definition and Acronyms

Table 0.1 lists the acronyms and domain terms used throughout this report.

| Acronym | Definition |
| --- | --- |
| AT | Acceptance Testing |
| BA | Business Analysis / Business Analyst |
| BR | Business Rule |
| CMB | Tên gọi lịch sử của phía CLB; runtime chỉ có Club Leader và Club Member cố định. |
| ERD | Entity Relationship Diagram |
| FR | Functional Requirement |
| ICPDP | The university department governing student club activity; the single approval authority for every request a club or student submits to the university |
| IT | Integration Testing |
| OAuth | Open Authorization — the Google sign-in protocol used by the system |
| PM | Project Manager |
| RBAC | Role-Based Access Control — thuật ngữ chung; CLB hiện không có role/permission động. |
| SDD | Software Design Description |
| SMTP — Thiết kế đích, chưa có worker runtime; xem HLD hiện hành. | Simple Mail Transfer Protocol — used through Google SMTP for outbound e-mail — Thiết kế đích, chưa có worker runtime; xem HLD hiện hành. |
| SPMP | Software Project Management Plan |
| SRS | Software Requirement Specification |
| ST | System Testing |
| UC | Use Case |
| UCMS | University Club Management System |
| UI | User Interface |
| UT | Unit Test |
| WBS | Work Breakdown Structure |

Table 0.1: Definition and acronyms

# I. Project Introduction

## 1. Overview

### 1.1 Project Information

Project name: University Club Management System

Project code: UCMS

Group name: SE1939_NJ_G1

Software type: Web-based Application (a public student-facing portal plus three authenticated role workspaces — Student, Club Management Board and ICPDP Officer)

Timeline: 14/09/2026 – Now

### 1.2 Project Team

| # | Full Name | Role | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Vũ Đăng Khánh | Leader, PM, BA, Tester, Full-stack Developer | khanhnvd07@gmail.com |
| 2 | Nguyễn Đình Phong | Tester, Full-stack Developer | [TBD] |
| 3 | Nguyễn Quang Huy | BA, Tester, Full-stack Developer | [TBD] |
| 4 | Nguyễn Hoàng Anh | Tester, Full-stack Developer | hn54707@gmail.com |
| 5 | Trần Ngọc Huy | Technical Leader, Tester, Full-stack Developer | tnh.t1k30.ht@gmail.com |
| 6 | Lê Đức Anh | Tester, Full-stack Developer | ducanhdeptraile651@gmail.com |

Table I.1: Team members

### 1.3 Stakeholders

| Full Name | Email | Title |
| --- | --- | --- |
| Lê Thanh Hải | hailt@fe.edu.vn | Lecturer / Supervisor |
| ICPDP Office | — | Product owner of the club governance process (domain stakeholder) |
| Club Management Boards | — | Primary operational users of the system |
| University students | — | End users of the public portal and the member workspace |

Table I.2: Stakeholders

## 2. Product Background

The university student club ecosystem is a governance domain in which a single administrative body — the ICPDP — oversees dozens of independent student organizations differing widely in size, field of activity and operating rhythm. The defining characteristic of this domain is that every club follows a long, strictly staged lifecycle: establishment and approval, operation, recruitment, activity execution, finance, facility use, reporting, compliance and end-of-term performance evaluation, and finally leadership transition or dissolution. Each stage produces records that the next stage depends on.

As the number of clubs and the volume of their activity scale up, traditional manual administration — or the reliance on scattered, disconnected tools such as Word documents, Google Forms, Drive folders, e-mail threads and end-of-term spreadsheets — reveals severe limitations. The lack of synchronization between an approved event and its registration, attendance, expense and report records, combined with the absence of a single place where a request has a state and an accountable owner, makes governance reactive rather than preventive. The university cannot tell in real time which clubs are legitimately operating, which requests are waiting, which obligations are overdue, or which money was spent without evidence.

## 3. Existing Systems

Club operations currently rely on manual methods or standalone, disconnected tools. A club drafts an event plan in a Word file, e-mails it to ICPDP, revises it and resends it until approval arrives — also by e-mail — so neither side can tell at a glance what state a request is in or what changed between two versions. Registration is then collected through a separate Google Form, attendance is ticked off in an Excel sheet, invoices are dropped into a Drive folder, and the final report is written in another Word file. Event A therefore exists in six unrelated artefacts with no formal relationship between them.

Internally, membership rosters, leadership terms and handover records are maintained ad hoc, so the university cannot state how many active members a club has or who is formally authorized to represent it. Budget requests, disbursements, expenses and invoices sit in separate files with no automated linkage, so overspending and missing evidence surface only during a manual end-of-term reconciliation — if at all. Room and equipment requests travel by e-mail with no shared calendar, so two clubs can be granted the same room for the same hour.

Crucially, the gap between student-facing channels and internal records hinders governance at scale. Published information lives on static pages updated by hand and quickly drifts out of sync with the approved reality, forcing staff to re-enter the same data elsewhere. Students have no official channel to raise a complaint that does not pass through the club being complained about, and no structured way to give feedback that could be used as evaluation data. Without a centralized platform, ICPDP cannot monitor in real time which clubs are Active or Suspended, which requests are waiting, or which clubs are drifting into risk.

## 4. Business Opportunity

Governance workflow standardization: giving every significant record an explicit state machine, a version history that is never overwritten, a single accountable approver and a full audit trail replaces ad hoc e-mail approvals with a process the university can enforce and reconstruct when a decision is disputed.

Accountability and resource optimization: linking budget, disbursement, expense and evidence end-to-end produces an automatic reconciliation that exposes overspending and missing documentation as it occurs, while conflict detection over a shared facility calendar prevents double allocation and reveals rooms granted but never used.

Enhanced student engagement and transparency: a single entry point — public discovery, authenticated action — for discovering active clubs, applying to recruitment campaigns, tracking application status, registering and checking in for events, submitting feedback and raising complaints directly to ICPDP removes the dependence on informal channels and gives every submission a visible state.

Data-driven strategic decisions: a centralized dashboard combined with a configurable evaluation engine turns operational records into scored, traceable results across activity execution, member engagement, reporting discipline, financial compliance, governance and risk, enabling ICPDP to intervene during the term rather than after it.

## 5. Software Product Vision

The University Club Management System was created from the desire of the ICPDP to govern student club activity from a single source of truth. The system is a comprehensive solution designed to change the way the university manages its club ecosystem across the full lifecycle — from establishment and recruitment through events, finance, facilities, reporting and performance evaluation, to leadership transition and dissolution.

For the ICPDP Officer — the sole representative of the university and the highest authority in the system — the shift is from consolidating end-of-term spreadsheets to a centralized, real-time dashboard covering pending approvals, approval aging, scheduling conflicts, budget exposure, overdue obligations, open complaints and club health, making it straightforward to approve, suspend or dissolve with the reasoning permanently on the record.

For the Club Management Board, the system replaces a folder of drafts and an inbox of threads with one workspace in which every submission has a state, every deadline is visible before it is missed, and the post-event report is pre-populated from data the club has already produced.

For the Student, it becomes one place — public discovery, authenticated action — to discover clubs, apply, track an application, register for an event, check in, give feedback and raise a complaint that reaches the university directly.

# II. Project Management Plan

## 1. Overview

### 1.1 Scope & Estimation

Table II.1 breaks the work down into three complexity levels (Simple, Normal, Complex) and estimates the total effort of each item in man-days (1 man-day = 8 working hours).

| WBS ID | WBS Item | Complexity | Est. Effort (man-days) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Project Management |  |  |  |
| 1.1 | Project initiation | Normal | 1 |
| 1.2 | Project planning | Complex | 2 |
|  | Total: |  | 3 |
| 2. Project Designing |  |  |  |
| 2.1 | Requirement gathering and business process modelling (club lifecycle flows) | Normal | 4 |
| 2.2 | Create project introduction document | Simple | 1.5 |
| 2.3 | Define project scope and objectives | Complex | 1 |
| 2.4 | Use case model, use case specification and business rule catalogue | Complex | 5 |
| 2.5 | System architecture and MongoDB schema design | Complex | 2 |
| 2.6 | UI/UX wireframing and screen-flow design | Normal | 4 |
| 2.7 | Create project timeline and schedule | Normal | 5 |
| 2.8 | Designing basis of layout (concept, feature, requirement) | Complex | 5 |
| 2.9 | Identify and mitigate project risks | Normal | 3 |
| 2.10 | Creating test plan | Normal | 2 |
|  | Total: |  | 32.5 |
| 3. Project Development |  |  |  |
| 3.1 | Prototyping project structure (clean architecture skeleton) | Complex | 5 |
| 3.2 | Develop UI front-end prototype | Complex | 7 |
| 3.3 | Conduct product testing and validation | Complex | 5 |
| 3.4 | Develop UI front-end (Student, Club Admin and ICPDP workspaces) | Complex | 15 |
| 3.5 | Develop back-end core functions (identity, club lifecycle, recruitment, event, attendance) | Complex | 25 |
| 3.6 | Develop back-end advanced functions (finance, booking, compliance, evaluation, notification outbox) | Complex | 20 |
| 3.7 | Implement security measures (Google OAuth, RBAC scope checks, audit log) | Complex | 5 |
| 3.8 | Create tests (UT, IT, ST) along coding | Normal | 10 |
|  | Total: |  | 92 |
| 4. Quality Assurance & Testing |  |  |  |
| 4.1 | Conduct functional and GUI testing | Normal | 5 |
| 4.2 | Conduct usability and performance testing | Normal | 5 |
| 4.3 | Testing and fixing bugs | Normal | 5 |
|  | Total: |  | 15 |
|  | Total Estimated Effort (man-days) |  | 142.5 |

Table II.1: Scope & estimation

### 1.2 Project Objectives

#### 1.2.1 Project management

Table II.2 describes the project management objectives.

| No | Objectives |
| --- | --- |
| 1 | The software product and the final report are fully completed and ready for release before the course deadline. |
| 2 | Complete UI/UX wireframes, screen flows and layout designs are delivered after the first two sprints. |
| 3 | All established sprint goals and functional product increments are completed without carry-over to the next sprint. |
| 4 | The released product removes at least 80% of the manual steps in the current club governance process (e-mail approvals, spreadsheet consolidation, manual deadline tracking). |
| 5 | Every one of the 53 use cases in the requirement baseline is traceable to a business rule and at least one test case, and every use case that changes a state is traceable to the lifecycle of its entity. |

Table II.2: Project management objectives

#### 1.2.2 Allocated effort

Table II.3 describes the effort each member allocates to the project.

| # | Member | Weekdays | Weekends |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Vũ Đăng Khánh | 2 hours | 4 hours |
| 2 | Nguyễn Quang Huy | 2 hours | 4 hours |
| 3 | Nguyễn Hoàng Anh | 2 hours | 4 hours |
| 4 | Trần Ngọc Huy | 2 hours | 4 hours |
| 5 | Lê Đức Anh | 2 hours | 4 hours |
| 6 | Nguyễn Đình Phong | 2 hours | 4 hours |

Table II.3: Allocated effort

### 1.3 Project Risks

Table II.4 describes the possible risks of the project. The risk taxonomy used here is the standard five-category model:

- People risk is the human factor: a teammate falling ill, an accident, late arrival, or communication difficulty between members or with stakeholders.

- Process risk emerges from project management itself: budget or schedule overrun, inadequate quality assurance, unclear ownership.

- System risk is associated with technical issues such as failure of hardware, software or network infrastructure that could impact performance, data integrity or security.

- External event risk covers events outside the team such as an outage of an external provider, an institutional policy change, or a pandemic.

- Legal and compliance risk arises from legal or regulatory requirements, such as the handling of student personal data.

| # | Risk Description | Impact | Possibility | Response Plans |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requirement changes: the ICPDP governance rules (approval routing levels, evaluation weights, report deadlines) are still being confirmed and may shift after implementation starts. | Medium | High | Keep every such value configurable (UC04, UC05, UC41) instead of hard-coding it, so a policy change is a data change. Confirm the nine configurable values with the lecturer before the configuration screen is frozen. |
| 2 | Team conflicts: members disagree over cross-module API contracts and ownership of shared aggregates (approval task, notification outbox, audit log). | Medium | Medium | Define clear module boundaries (M01–M12) and agree the shared ApprovalTask, Notification and AuditLog contracts up front; every cross-module write goes through the owning use case. |
| 3 | Technical skill gaps: members lack experience with Google OAuth, clean architecture layering and MongoDB aggregation for the evaluation engine. | High | Medium | Run targeted internal training sessions (see §2.3), pair the weaker areas with the technical leader, and keep the use case layer free of framework code so it can be unit-tested without the database. |
| 4 | Scope risk: 53 use cases across 12 modules is large for a six-person team in one semester. | High | Medium | Build by closed loops, not by half-features: finish the High loops first, then Medium and Low, and never leave an entity in a state no use case can leave. No use case is cut; all 54 ship in one release. |
| 5 | External dependency failure: Google OAuth or Google SMTP becomes unavailable, blocking sign-in or notifications. | High | Low | Send e-mail from a persisted outbox with retry so a delivery failure never breaks a committed transaction; degrade sign-in gracefully with a clear message and create no partial user record. |
| 6 | Data integrity failures: concurrent registration or booking requests produce double allocation of a seat or a room. | High | Low | Protect capacity and slot allocation with a unique index plus a guarded atomic update rather than read-check-write; add stress tests for the check-in and registration paths. |
| 7 | Legal and compliance risk: complaints and feedback contain personal data of students. | Medium | Low | Restrict complaint visibility to ICPDP until it is forwarded, show feedback to clubs only in aggregate, and hide any aggregate below the configured minimum respondent count. |

Table II.4: Project risks

## 2. Management Approach

### 2.1 Project Process

Figure II.5 describes the process the project follows.

Figure II.5: Project process

Following an evaluation of several software engineering methodologies, the team selected the Agile-Scrum framework. Operating on an iterative and incremental development cycle, Scrum provides the structural flexibility, rapid adaptability and cross-functional collaboration necessary to meet the tight constraints of a one-semester project whose requirements are still being confirmed with the domain stakeholder.

### 2.2 Quality Management

#### 2.2.1 Defect Prevention

- Immediate notification: upon detecting an anomaly, the discovering team member must immediately log it and notify the owner of the affected module to minimize the impact radius.

- Impact assessment: every identified defect is evaluated on two dimensions — severity (the risk to the state machines, the audit trail or data integrity) and effort estimate (the time required for remediation).

- Clear SLA for bug fixes: resolution deadlines are defined per severity tier so that defects do not accumulate silently in the pipeline.

- Risk contingency plan: the team maintains backup strategies for critical, systemic errors at any stage, including a rollback path for each release.

#### 2.2.2 Reviewing

- Objective code reviews: reviewers give unbiased, constructive feedback based strictly on the technical standards of the project and on this requirement baseline.

- Immediate notification: reviewers notify the developer responsible for the affected module as soon as an anomaly is identified.

- Centralized defect tracking: all verified issues are logged with complete technical details, reproducible steps and a clear priority.

- Remediation and accountability: the module owner takes full responsibility for the defect and implements a permanent fix within the scheduled timeframe.

- Definition of Done: a change is done when the constitution check, the linter, the type check and the test suite are all green.

### 2.3 Training Plan

Table II.6 describes the training plan of the project.

| Training Area | Participants | When, Duration | Waiver Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js stack (React + Express) | All members | 1 day | Mandatory |
| Clean architecture layering (domain / usecase / interface / infra) | All members | 2 hours | Mandatory |
| MongoDB and Mongoose | All members | 30 minutes | Mandatory |
| Google OAuth integration | Back-end developers | 1 hour | Mandatory for back-end |
| GitHub workflow | All members | 30 minutes | Mandatory |
| Postman | All members | 15 minutes | Mandatory |
| Meeting note discipline | All members | 15 minutes | Mandatory |

Table II.6: Training plan

## 3. Project Deliverables

Figure II.7 describes the delivery approach of the project.

Figure II.7: Project delivery

The project uses a sprint plan to manage tasks and to estimate the work of each new sprint every week. Each sprint closes with a demonstrable increment mapped to one of the delivery loops defined in the requirement baseline.

## 4. Responsibility Assignments

### 4.1 Team & Structures

Table II.8 describes the team and its structure.

| # | Member | Role |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Vũ Đăng Khánh | PM, BA, Tester, Full-stack Developer |
| 2 | Nguyễn Quang Huy | BA, Tester, Full-stack Developer |
| 3 | Nguyễn Đình Phong | Tester, Full-stack Developer |
| 4 | Trần Ngọc Huy | Technical Leader, Tester, Full-stack Developer |
| 5 | Lê Đức Anh | Tester, Full-stack Developer |
| 6 | Nguyễn Hoàng Anh | Tester, Full-stack Developer |

Table II.8: Team & structures

### 4.2 Roles & Responsibilities

Table II.9 describes the roles and responsibilities in the project.

| Role | Responsibility |
| --- | --- |
| Project Manager | Planning, developing schedules, coordinating communication, keeping the team on track and reporting progress to the supervisor. |
| BA | Analyze requirements, define scope, produce and maintain the SRS, the use case model and the business rule catalogue, design the domain model and the state machines. |
| Technical Leader | Define the high-level architecture based on the SRS, own the layer boundaries, implement configuration and deployment, review technical designs. |
| Full-stack Developer | Implement the product across client and server and review the code of other developers. |
| Tester | Create the testing document template, define the test strategy, write and execute test cases, log and re-verify defects. |

Table II.9: Roles & responsibilities

## 5. Communications Plan

Table II.10 describes the communication plan of the project.

| Communication Item | Who / Target | Purpose | When, Frequency | Type, Tool, Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team meeting | All team members | Review project progress, discuss assigned tasks, update design, coding, testing and documentation | Twice a week | Online — Google Meet |
| Weekly meeting with the lecturer | All team members | Report progress, clarify requirements, receive feedback and define the next week's goals | Once a week | Offline |
| On-going assessment meeting | All team members | Evaluate the project after every iteration | Once every 3 weeks | Offline |
| Requirement discussion meeting | BA, PM, development team | Analyze and clarify business requirements, use cases and system features | Whenever requirements change | Online — Google Meet |
| Project documentation review | All team members | Review and update the SRS, SDD, test reports and the final documentation | Every milestone | Google Docs, Google Drive |
| Unscheduled meeting | All team members | Discuss and resolve blocking problems | When a member raises a blocker | Online — Google Meet |

Table II.10: Communications plan

## 6. Configuration Management

### 6.1 Document Management

Document tools: Microsoft Office, Google Docs and Google Sheets. Markdown sources of the requirement baseline are version-controlled in the repository under docs/, so a requirement change is reviewable as a diff.

File management: Google Drive for the submitted deliverables; Git for every source document that drives the code.

### 6.2 Source Code Management

Source code is managed with Git on GitHub. Work is done on feature branches, merged by pull request, and the Definition of Done (constitution check, lint, type check and tests) must pass before a merge.

### 6.3 Tools & Infrastructures

Table II.11 describes the tools and infrastructure of the project.

| Category | Tools / Infrastructure |
| --- | --- |
| Technology | React 19 + Vite (TypeScript), Express 5 (Node.js ≥ 22.9) |
| Database | MongoDB with Mongoose |
| Authentication / E-mail | Google OAuth 2.0, Google SMTP — Thiết kế đích, chưa có worker runtime; xem HLD hiện hành. |
| IDEs / Editors | Visual Studio Code |
| Diagramming | draw.io, Visual Paradigm |
| Documentation | Microsoft Office, Google Docs / Sheets / Slides, Markdown in the repository |
| Version control | GitHub (source code), Google Drive (submitted documents) |
| Project management | Google Sheets (schedule, tasks, defects), GitHub (pull requests, code review) |
| Testing | Vitest (unit and integration), Postman (API), Google Chrome (GUI), Firefox / Safari / Edge (GUI smoke test), Microsoft Excel (test cases) |
| Deployment | Docker Compose (MongoDB, API, static client host) |

Table II.11: Tools & infrastructures

# III. Software Requirement Specification

## 1. Product Overview

Context hiện hành chia bốn actor Student, Club Member, Club Leader và ICPDP. Club Leader vận hành CLB; Club Member chỉ xem và tham gia. Google OAuth và Cloudinary đã nối; Google SMTP còn là phụ thuộc thiết kế chưa có worker. Hình hiện hành gom 12 luồng dữ liệu, kèm ghi chú các UC chưa hoàn tất.

Figure III.1: Context diagram

### 1.1 Organization Structure

Figure III.2 shows the organization that UCMS serves and how each position maps to an actor or a role of the system. The university runs the club programme through the ICPDP, the single approval authority for every request sent to the university (BR31). Inside the ICPDP, officers hold the ICPDP_OFFICER role and review, decide, disburse and reconcile; a head holds the ICPDP_HEAD role and acts as the second approval level for the requests that the routing rules of UC05 escalate (BR16). Finance, Facilities, Security and faculty advisers do not use the system: the ICPDP consults them outside it and records their opinion in its review note.

Mỗi CLB có nhiệm kỳ hoạt động. Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm đã được ICPDP xác nhận là Club Leader, có cùng 14 permission; Club Member không có quyền quản lý. UC23 và role tự tạo đã rút.

Quyền CLB suy ra từ membership Active, term Active, ghế isLeaderRole/isBoardSeat và assignment confirmedBy. Leader có toàn bộ 14 permission; role cũ và permissionCodes không tham gia resolver. Lịch sử assignment được giữ theo nhiệm kỳ.

Figure III.2: Organization structure

## 2. User Requirements

### 2.1 Actors

Actor hiện hành: Student, Club Member, Club Leader và ICPDP Officer. Club Leader kế thừa Member/Student, nhưng quyền quản trị chỉ do resolver cố định cấp. CMB là tên gọi lịch sử, không phải role bổ sung. Google OAuth/Cloudinary đã tích hợp; SMTP là thiết kế đích.

| # | Actor | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Student | Human actor | Any authenticated university student: a non-member browsing clubs, a candidate, a club member or a founding applicant. Students submit club establishment applications, apply to recruitment campaigns, track their applications, register for events, check in, submit post-event feedback and raise complaints. |
| 2 | Club Member | Human actor | Thành viên Active/Inactive dùng member space, xem roster tên/vị trí, xin rời và tham gia như Student. Không có permission quản lý; UC58 phòng được phân chỉ Leader được xem. |
| 3 | Club Leader | Human actor | Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm đã xác nhận trong nhiệm kỳ Active và membership Active; cùng toàn bộ 14 permission. Không có role tự tạo hoặc cấp quyền lẻ. |
| 4 | ICPDP Officer | Human actor | Một authority và một system role ICPDP_OFFICER. Mỗi lần nộp có một officer quyết định; không ICPDP Head/đa cấp/approval routing UC05. |
| 5 | Google OAuth | External system | Identity provider. UCMS sends an authentication request and receives the authentication data (e-mail, full name, avatar). No password is ever stored by UCMS. |
| 6 | Google SMTP Service | External system | Phụ thuộc thiết kế gửi mail; chưa có delivery worker được nối ở main.ts. |
| 7 | Cloudinary | External system | Image storage. UCMS uploads every image a user attaches and receives the image URL, which it stores in place of the file. |

Table III.1: Actors

Guest không có workspace. API /public/* vẫn mở, nhưng client PublicLayout yêu cầu đăng nhập cho cả trang chủ/danh bạ; không mô tả Guest dùng được UI hiện tại.

### 2.2 Use Cases

#### 2.2.1 Use case diagrams

Figure III.3 presents the use case diagrams of the system. They are drawn per actor and split by concern, so that each diagram stays readable on a single page. Each actor is associated with a few "Manage …" use cases, and each of them <<include>>s its sub-functions (catalogue-style use cases are broken down into their create, view, update and deactivate operations); the sub-functions map to the use cases specified in section 3.2.

Figure III.3.1: 01_All users

Figure III.3.2: 02_Student

Figure III.3.3: 03_Club Member Events bookings

Figure III.3.4: 04_Club Leader

Figure III.3.5: 05_Club Leader Club recruitment

Figure III.3.6: 06_Club Leader Events bookings finance

Figure III.3.7: 07_ICPDP 1 Access club lifecycle

Figure III.3.8: 08_ICPDP 2 Events bookings finance

Figure III.3.9: 09_ICPDP 3 Compliance evaluation

#### 2.2.2 Use case descriptions

Danh mục hợp nhất gồm 56 mã UC01–UC55 và UC58; 52 còn trong phạm vi. UC05/UC23/UC51/UC52 đã rút. Số lượng mã không phản ánh mức độ hoàn thành code; xem ma trận UC_CODE_MAPPING.md.

| ID | Use Case | Actor(s) | Use Case Description |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Xác thực qua Google OAuth và vào workspace theo vai trò | Mọi user | Có; OAuth thật chưa nghiệm thu trong lượt này |
| UC02 | Mở dashboard theo vai trò của tôi | Mọi user | Có |
| UC03 | Quản lý tài khoản và gán vai trò | ICPDP Officer | Có |
| UC04 | Cấu hình chính sách và deadline của nhà trường | ICPDP Officer | Có; domain lấy ALLOWED_DOMAIN |
| UC05 | Đã rút: Cấu hình quy tắc định tuyến phê duyệt | — | Đã rút |
| UC06 | Khám phá CLB và hoạt động đang mở | Student | Có; API mở, UI yêu cầu đăng nhập |
| UC07 | Nộp hồ sơ đề nghị thành lập CLB | Student | Có; cần Cloudinary thật và dọn asset mồ côi |
| UC08 | Thẩm định và quyết định hồ sơ thành lập CLB | ICPDP Officer | Có; duyệt tạo Active ngay |
| UC09 | Cấu hình hồ sơ và cơ cấu tổ chức CLB | Club Leader | Có; UI Leader, GET server cho current member |
| UC10 | Đề xuất ban chủ nhiệm CLB | Club Leader | Có |
| UC11 | Xác nhận ban chủ nhiệm | ICPDP Officer | Có |
| UC12 | Lập kế hoạch chuyển giao nhiệm kỳ | Club Leader | Có |
| UC13 | Xác nhận chuyển giao nhiệm kỳ | ICPDP Officer | Có; nhận kế hoạch UC12 từ CLB |
| UC14 | Yêu cầu tạm ngừng hoạt động CLB | Club Leader | Có |
| UC15 | Tạm ngừng, kích hoạt lại hoặc giải thể CLB | ICPDP Officer | Có thao tác ICPDP và job lifecycle |
| UC16 | Tạo và công bố đợt tuyển thành viên | Club Leader | Có |
| UC17 | Nộp đơn ứng tuyển vào CLB | Student | Có |
| UC18 | Sàng lọc và quyết định đơn ứng tuyển | Club Leader | Có |
| UC19 | Ghi nhận đánh giá ứng viên | Club Leader | Có |
| UC20 | Tiếp nhận ứng viên trúng tuyển | Club Leader | Có |
| UC21 | Quản lý trạng thái thành viên | Club Leader | Có, gồm job tái xác nhận đầu kỳ (A2) |
| UC22 | Xin rời CLB | Club Member | Có; Leader thi hành qua ClubMembersPage |
| UC23 | Đã rút: Quản lý vai trò CLB và phân quyền | — | Đã rút; role động/API/UI đã gỡ |
| UC24 | Sử dụng không gian thành viên của tôi | Club Member | Có; Active/Inactive được đọc |
| UC25 | Nộp đề xuất tổ chức sự kiện | Club Leader | Có |
| UC26 | Thẩm định và quyết định đề xuất sự kiện | ICPDP Officer | Có |
| UC27 | Công bố sự kiện và mở đăng ký | Club Leader | Có |
| UC28 | Huỷ hoặc đổi lịch sự kiện | Club Leader | Có |
| UC29 | Đăng ký tham gia sự kiện | Student | Có |
| UC30 | Quản lý sức chứa và danh sách chờ | Club Leader | Có |
| UC31 | Check-in vào sự kiện | Student | Có; check-in thủ công qua club-event |
| UC32 | Chốt điểm danh sự kiện | Club Leader | Có |
| UC33 | Nộp báo cáo sau sự kiện | Club Leader | Có |
| UC34 | Thẩm định và đóng báo cáo sự kiện | ICPDP Officer | Có |
| UC35 | Ghi nhận giải ngân | ICPDP Officer | Có; Advance/TopUp/Refund theo trạng thái |
| UC36 | Ghi nhận khoản chi và nộp quyết toán | Club Leader | Có; đã nối vào app chính |
| UC37 | Đối soát ngân sách và chi tiêu | ICPDP Officer | Có; đã nối vào app chính |
| UC38 | Nộp báo cáo hoạt động định kỳ | Club Leader | Có |
| UC39 | Thẩm định báo cáo hoạt động định kỳ | ICPDP Officer | Có; nhận bài nộp và nộp lại từ UC38 |
| UC40 | Quản lý hồ sơ vi phạm và tuân thủ | ICPDP Officer | Có; CLB giải trình và khắc phục ở màn riêng |
| UC41 | Cấu hình scheme đánh giá | ICPDP Officer | Có |
| UC42 | Sinh bản nháp đánh giá hiệu quả CLB | ICPDP Officer | Có |
| UC43 | Xem lại, chốt và công bố đánh giá | ICPDP Officer | Có; CLB xem kết quả đã công bố |
| UC44 | Quản lý danh mục cơ sở vật chất | ICPDP Officer | Có |
| UC45 | Gửi yêu cầu đặt cơ sở vật chất (hội trường, sân, sân khấu, thiết bị) | Club Leader | Có; không nhận ROOM |
| UC46 | Thẩm định yêu cầu cơ sở vật chất | ICPDP Officer | Có; ROOM do UC58 |
| UC47 | Theo dõi và huỷ / trả cơ sở vật chất đã đặt | Club Leader | Có; không huỷ ROOM qua luồng này |
| UC48 | Gửi phản hồi sau sự kiện | Student | Có |
| UC49 | Xem phản hồi sự kiện | Club Leader | Có; mode feedback, ngưỡng ẩn danh |
| UC50 | Gửi góp ý cho CLB hoặc ICPDP | Student | Có; một chiều, inbox CLB/ICPDP |
| UC51 | Ngoài phạm vi: Phân loại khiếu nại | — | Ngoài phạm vi theo quyết định 09/10/2026 |
| UC52 | Ngoài phạm vi: Trả lời khiếu nại được chuyển xuống | — | Ngoài phạm vi theo quyết định 09/10/2026 |
| UC53 | Tạo sự kiện cấp trường và mời câu lạc bộ tham gia | ICPDP Officer | Có gửi/thu hồi lời mời và publish |
| UC54 | Phản hồi lời mời tham gia sự kiện | Club Leader | Có |
| UC55 | Xuất dữ liệu và báo cáo | ICPDP Officer | Có; Leader còn có xuất roster riêng tại UI |
| UC58 | Phân phòng học cho CLB theo học kỳ | ICPDP Officer | Có; CLB xem qua ClubRoomsPage, chỉ Leader |

Table III.2: Use case descriptions

## 3. Functional Requirements

### 3.1 System Functional Overview

#### 3.1.1 Business Flow

Figure III.4 summarizes the ten main business flows of the system; every use case belongs to at least one of them. Authentication (UC01) and the role dashboard (UC02) are the common entry point of every flow and are not repeated.

Figure III.4: Main business flows

F1 — Sinh viên nộp hồ sơ thành lập UC07 với chức vụ cố định; ICPDP duyệt UC08 tạo Club Active ngay, nhiệm kỳ, membership và board đã xác nhận. UC10/UC11 dùng cho việc đổi ban chủ nhiệm về sau.

F2 — Ban chủ nhiệm và chuyển giao: UC10/UC11 đề cử/xác nhận ghế; UC13 phía ICPDP đã có, UC12 phía CLB chưa có API/UI. Không còn bước tạo role hoặc cấu hình permission UC23.

F3 Recruitment and membership — the club publishes a campaign (UC16); the scheduler opens and closes the application window; students apply (UC17); the club screens and evaluates the candidates (UC18, UC19) and onboards the accepted ones (UC20), who become Active members with the Members role; membership is then managed through UC21, UC22 and UC24.

F4 Event lifecycle — the club submits a proposal with an optional budget section and booking request (UC25); an Internal event without a budget is recorded directly (BR53), any other is decided by the ICPDP (UC26). The approved event is published (UC27), students register (UC29, UC30), the scheduler starts and ends it, attendees check in (UC31), the club finalizes attendance (UC32) and submits the post-event report (UC33), which the ICPDP assesses and closes (UC34). UC28 cancels or reschedules the event.

F5 — UC35–UC37 đã nối vào app chính: chứng từ bắt buộc (BR25), hoàn trả trong 7 ngày (BR58), đối soát bắt buộc (A2) không cấp bù.

F6 Property booking — ICPDP maintains the catalogue (UC44). Before or during each semester, ICPDP allocates classrooms (ROOM) to clubs by weekday and campus slot (UC58); the system generates an Approved booking for every matching date and the club views its allocated rooms read-only. For HALL, OUTDOOR, STAGE and EQUIPMENT the club submits a request (UC45) that ICPDP decides (UC46). The scheduler moves bookings to In Use and Completed; UC47 handles cancellation and release of facility bookings.

F7 — Student gửi event feedback UC48, Leader xem tổng hợp UC49. UC50 là góp ý một chiều tới CLB/ICPDP; không có triage/forward/response UC51/UC52.

F8 — UC38 (CLB lập, nộp, nộp lại) và UC39 (ICPDP thẩm định) chạy end-to-end; CLB giải trình và nộp minh chứng khắc phục vi phạm (UC40). UC50 một chiều không tạo workflow leo thang complaint.

F9 Performance evaluation — the ICPDP configures the scheme (UC41), the system generates the draft from the operational data (UC42), and the ICPDP reviews, finalizes and publishes it (UC43).

F10 — UC15 phía ICPDP và job vòng đời đã có. UC14 gửi yêu cầu tạm ngừng phía CLB chưa có API/UI; không mô tả vòng yêu cầu–duyệt là đã hoàn chỉnh.

Figures III.5 to III.8 detail four of these flows.

Figure III.5 shows the main functional overview flow for establishing and setting up club operations.

Figure III.5: Club establishment and operational setup flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

Figure III.6 shows the main functional overview flow of club member recruitment.

Figure III.6: Club member recruitment flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

Figure III.7 shows the main functional overview flow of event proposal and approval.

Figure III.7: Event proposal and approval flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

Figure III.8 shows the main functional overview flow of the termination of a membership.

Figure III.8: Termination of membership flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

#### 3.1.2 Screen Flows — lịch sử thiết kế; bảng route ngay sau là hiện hành

The screen flows below show how each role moves between the screens of the system. The three widest flows are printed on landscape pages so that every screen name stays legible.

##### 3.1.2.1 Student flow

Figure III.9: Student screen flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

##### 3.1.2.2 Club Admin flow

Figure III.10: Club Admin screen flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

##### 3.1.2.3 ICPDP Officer flow

Figure III.11: ICPDP Officer screen flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

##### 3.1.2.4 Guest flow — thiết kế cũ; PublicLayout hiện chuyển về đăng nhập

Figure III.12: Guest screen flow — Thiết kế lịch sử; hiện trạng: UC_CODE_MAPPING.md.

#### 3.1.3 Screen Descriptions

Table III.3 lists every screen of the system and the use case it serves, so that no use case is left without an entry point and no screen exists without a use case or a non-functional requirement behind it.

| # | Screen | Description | Use case |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /clubs | ClubDirectory | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 2 | /clubs/:id | ClubDetail | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 3 | /events | EventDirectory | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 4 | /events/:id | EventDetail | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 5 | /* | PublicNotFound | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 6 | /student | StudentHomePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 7 | /icpdp | IcpdpHomePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 8 | /icpdp/clubs | IcpdpClubsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 9 | /icpdp/accounts | AccountsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 10 | /club/:clubId | ClubHomePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 11 | /workspace/policy | PolicyPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 12 | /workspace/club-fields | ClubFieldsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 13 | /club/:clubId/event-reports | ClubReportsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 14 | /club/:clubId/budgets | ClubBudgetsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 15 | /workspace/event-reports | EventReportsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 16 | /workspace/budgets/:id/reconciliation | ReconciliationPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 17 | /club/:clubId/events | ClubEventsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 18 | /club/:clubId/event-attendance | ClubEventsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 19 | /club/:clubId/event-feedback | ClubEventsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 20 | /club/:clubId/bookings | ClubBookingsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 21 | /workspace/bookings | BookingReviewPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 22 | /workspace/room-allocations | RoomAllocationsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 23 | /club/:clubId/rooms | ClubRoomsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 24 | /workspace/properties | PropertiesPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 25 | /workspace/evaluation-schemes | EvaluationSchemesPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 26 | /workspace/exports | DataExportPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 27 | /workspace/applications | ApplicationsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 28 | /workspace/applications/new | ApplicationEditorPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 29 | /workspace/applications/:id | ApplicationEditorPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 30 | /workspace/recruitment | RecruitmentApplicationsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 31 | /workspace/recruitment/:campaignId | RecruitmentApplicationPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 32 | /workspace/event-registrations | MyEventRegistrationsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 33 | /workspace/feedback | StudentFeedbackPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 34 | /workspace/clubs | MyClubsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 35 | /workspace/clubs/:clubId | MemberSpacePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 36 | /club/:clubId/members | ClubMembersPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 37 | /workspace/student-feedback | StudentFeedbackInboxPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 38 | /club/:clubId/feedback | ClubFeedbackInboxPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 39 | /workspace/reviews | ApplicationReviewQueuePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 40 | /workspace/reviews/:id | ApplicationReviewDetailPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 41 | /workspace/event-proposals | EventProposalQueuePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 42 | /workspace/event-proposals/:id | EventProposalReviewPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 43 | /workspace/budgets | BudgetsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 44 | /workspace/budgets/:id | BudgetDetailPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 45 | /workspace/periodic-reports | PeriodicReportsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 46 | /workspace/periodic-reports/:id | PeriodicReportReviewPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 47 | /workspace/violations | ViolationsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 48 | /workspace/violations/:id | ViolationDetailPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 49 | /workspace/school-events | SchoolEventsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 50 | /workspace/school-events/:id | SchoolEventDetailPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 51 | /workspace/evaluations | EvaluationsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 52 | /workspace/evaluations/:id | EvaluationDetailPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 53 | /workspace/board-nominations | BoardNominationQueuePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 54 | /workspace/board-nominations/:id | BoardNominationDetailPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 55 | /workspace/leadership-transitions | LeadershipTransitionQueuePage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 56 | /workspace/leadership-transitions/:id | LeadershipTransitionDetailPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 57 | /club/:clubId/settings | ClubSettingsPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 58 | /club/:clubId/board | BoardNominationPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 59 | /club/:clubId/recruitment | RecruitmentCampaignPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 60 | /club/:clubId/recruitment/:campaignId/review | RecruitmentReviewPage | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 61 | /login | App | Router hiện hành 15/10/2026 |
| 62 | /workspace | App | Router hiện hành 15/10/2026 |

Table III.3: Screen descriptions

#### 3.1.4 Screen Authorization

Table III.4 shows the screen authorization matrix. The matrix reflects the two-layer authorization model: the role determines which screens are reachable, while the use case layer additionally checks that the caller belongs to the club concerned, holds the position concerned and acts inside the current term. A Club Admin is also a student, so every student screen remains reachable for that actor.

| # | Screen | Guest | Student | Club Member / Leader | ICPDP Officer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /clubs | Không | Có | Có | Có |
| 2 | /clubs/:id | Không | Có | Có | Có |
| 3 | /events | Không | Có | Có | Có |
| 4 | /events/:id | Không | Có | Có | Có |
| 5 | /* | Không | Không | Không | Có |
| 6 | /student | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 7 | /icpdp | Không | Không | Không | Có |
| 8 | /icpdp/clubs | Không | Không | Không | Có |
| 9 | /icpdp/accounts | Không | Không | Không | Có |
| 10 | /club/:clubId | Không | Theo membership | Member: Có; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 11 | /workspace/policy | Không | Không | Không | Có |
| 12 | /workspace/club-fields | Không | Không | Không | Có |
| 13 | /club/:clubId/event-reports | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 14 | /club/:clubId/budgets | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 15 | /workspace/event-reports | Không | Không | Không | Có |
| 16 | /workspace/budgets/:id/reconciliation | Không | Không | Không | Có |
| 17 | /club/:clubId/events | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 18 | /club/:clubId/event-attendance | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 19 | /club/:clubId/event-feedback | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 20 | /club/:clubId/bookings | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 21 | /workspace/bookings | Không | Không | Không | Có |
| 22 | /workspace/room-allocations | Không | Không | Không | Có |
| 23 | /club/:clubId/rooms | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 24 | /workspace/properties | Không | Không | Không | Có |
| 25 | /workspace/evaluation-schemes | Không | Không | Không | Có |
| 26 | /workspace/exports | Không | Không | Không | Có |
| 27 | /workspace/applications | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 28 | /workspace/applications/new | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 29 | /workspace/applications/:id | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 30 | /workspace/recruitment | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 31 | /workspace/recruitment/:campaignId | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 32 | /workspace/event-registrations | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 33 | /workspace/feedback | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 34 | /workspace/clubs | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 35 | /workspace/clubs/:clubId | Không | Có | Có | Theo workspace Student |
| 36 | /club/:clubId/members | Không | Theo membership | Member: Có; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 37 | /workspace/student-feedback | Không | Không | Không | Có |
| 38 | /club/:clubId/feedback | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 39 | /workspace/reviews | Không | Không | Không | Có |
| 40 | /workspace/reviews/:id | Không | Không | Không | Có |
| 41 | /workspace/event-proposals | Không | Không | Không | Có |
| 42 | /workspace/event-proposals/:id | Không | Không | Không | Có |
| 43 | /workspace/budgets | Không | Không | Không | Có |
| 44 | /workspace/budgets/:id | Không | Không | Không | Có |
| 45 | /workspace/periodic-reports | Không | Không | Không | Có |
| 46 | /workspace/periodic-reports/:id | Không | Không | Không | Có |
| 47 | /workspace/violations | Không | Không | Không | Có |
| 48 | /workspace/violations/:id | Không | Không | Không | Có |
| 49 | /workspace/school-events | Không | Không | Không | Có |
| 50 | /workspace/school-events/:id | Không | Không | Không | Có |
| 51 | /workspace/evaluations | Không | Không | Không | Có |
| 52 | /workspace/evaluations/:id | Không | Không | Không | Có |
| 53 | /workspace/board-nominations | Không | Không | Không | Có |
| 54 | /workspace/board-nominations/:id | Không | Không | Không | Có |
| 55 | /workspace/leadership-transitions | Không | Không | Không | Có |
| 56 | /workspace/leadership-transitions/:id | Không | Không | Không | Có |
| 57 | /club/:clubId/settings | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 58 | /club/:clubId/board | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 59 | /club/:clubId/recruitment | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 60 | /club/:clubId/recruitment/:campaignId/review | Không | Theo membership | Member: Không; Leader: Có | Theo workspace CLB |
| 61 | /login | Có | Có | Có | Có |
| 62 | /workspace | Không | Có | Có | Có |

Table III.4: Screen authorization

#### 3.1.5 In / Out of scope

Table III.5 shows what the release covers and what is deliberately excluded.

| # | In of Scope | Out of Scope |
| --- | --- | --- |
| 1 | Google OAuth, system role; Club Leader/Member cố định | UC05 routing, UC23 role/permission động đã rút |
| 2 | Student: khám phá, thành lập, ứng tuyển, tham gia, feedback | Guest UI chưa mở dù API /public/* không cần auth |
| 3 | ICPDP: duyệt/lifecycle, báo cáo, vi phạm, đánh giá, CSVC, export | Có, gồm phía CLB của UC12/UC14/UC38/UC54 |
| 4 | UC35 giải ngân; UC36/UC37 có source/UI/test | UC35–UC37 đã nối vào app chính |
| 5 | UC50 góp ý một chiều CLUB/ICPDP | UC51/UC52 triage/forward/response ngoài scope |
| 6 | Job booking/club/event/accountability được nối | SMTP delivery/retry, inbox tổng quát, Mongo lease chưa có |
| 7 | Mongo transaction, audit/notification theo aggregate | Integration/live OAuth/Cloudinary chưa nghiệm thu trong lượt này |

Table III.5: In / Out of scope

### 3.2 Feature Description

Danh mục hợp nhất có 56 mã, 52 còn trong phạm vi. Mỗi bảng UC ghi hiện trạng code. Luồng nghiệp vụ đích của UC chưa triển khai vẫn được giữ để xác định backlog, không coi là chức năng đã hoàn tất.

#### UC01 — Xác thực qua Google OAuth và vào workspace theo vai trò

| Use-case No. | UC01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Xác thực qua Google OAuth và vào workspace theo vai trò |  |  |
| Actor | Mọi user |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; OAuth thật chưa nghiệm thu trong lượt này |  |  |
| FR-UC01-01 | Gửi Authentication request tới Google OAuth khi người dùng bắt đầu đăng nhập, và không chấp nhận bất kỳ đường đăng nhập nào khác |  |  |
| FR-UC01-02 | Nhận Authentication data (email, họ tên, ảnh đại diện) từ Google OAuth sau khi người dùng xác thực |  |  |
| FR-UC01-03 | Đối chiếu email trả về với chính sách domain cấu hình ở UC04 trước khi tạo hoặc đọc bất kỳ bản ghi nào (BR32) |  |  |
| FR-UC01-04 | Ánh xạ email tới User đã có, và ở lần đăng nhập đầu tiên tạo đúng một User và một StudentProfile |  |  |
| FR-UC01-05 | Nạp tập vai trò và quyền hiện tại của người gọi, gồm mọi ngữ cảnh CLB, suy ra từ ClubPositionAssignment ∩ ClubTerm đang hoạt động |  |  |
| FR-UC01-06 | Tạo phiên được ký, httpOnly, SameSite=Lax và điều hướng người dùng tới workspace của vai trò đã xác định |  |  |
| FR-UC01-07 | (A1) Hiển thị màn hình chọn workspace cho người dùng có nhiều ngữ cảnh (vừa là Student vừa là CMB của một hoặc nhiều CLB), ghi nhớ lựa chọn và cho phép đổi bất cứ lúc nào |  |  |
| FR-UC01-08 | (A2) Đồng bộ lại StudentProfile từ dữ liệu OAuth ở mỗi lần đăng nhập, cập nhật tên hiển thị hay ảnh đại diện đã đổi mà không đụng tới tập vai trò |  |  |
| FR-UC01-09 | (E1) Từ chối truy cập, không tạo User hay phiên nào, và ghi audit lần thử khi email nằm ngoài domain được phép |  |  |
| FR-UC01-10 | (E2) Từ chối truy cập khi tài khoản đã bị khoá ở UC03, hiển thị lý do khoá và ghi audit lần thử đó |  |  |
| FR-UC01-11 | (E3) Hiển thị lỗi và không tạo phiên cũng không tạo User dở dang khi Google OAuth không truy cập được hoặc trả lỗi |  |  |
| FR-UC01-12 | Không lưu mật khẩu, hash mật khẩu hay đường đặt lại mật khẩu ở bất kỳ đâu trong hệ thống |  |  |
| FR-UC01-13 | Ghi audit mọi lần đăng nhập và mọi lần đăng nhập bị từ chối |  |  |

#### UC02 — Mở dashboard theo vai trò của tôi

| Use-case No. | UC02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Mở dashboard theo vai trò của tôi |  |  |
| Actor | Mọi user |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC02-01 | Xác định vai trò và ngữ cảnh CLB của người gọi, và chỉ hiển thị những CLB và bản ghi mà vai trò đó cho phép |  |  |
| FR-UC02-02 | Hiển thị dashboard ICPDP: các hồ sơ chờ duyệt theo loại và theo độ trễ, CLB theo trạng thái, báo cáo quá hạn, ngân sách chưa đối soát, quyết toán quá hạn và khoản phải hoàn, hồ sơ vi phạm đang mở, booking sắp tới, và sự kiện nội bộ đã ghi nhận của mọi CLB (BR53) — lọc theo CLB và học kỳ, mở ra xem chi tiết và điểm danh ở chế độ chỉ đọc; và, trên trang từng CLB, phiên bản cơ cấu hiện hành, lịch sử các phiên bản cơ cấu, và lịch sử ban điều hành theo nhiệm kỳ — ai giữ role ban điều hành nào, từ khi nào tới khi nào, được xác nhận ở UC11 / UC13 nào (BR56) |  |  |
| FR-UC02-03 | Hiển thị dashboard phía CLB: Club Member chỉ thấy member space và dữ liệu tham gia; Club Leader thấy hồ sơ, deadline, sự kiện, booking, thành viên, ngân sách, phản hồi và lịch sử ban chủ nhiệm của CLB mình |  |  |
| FR-UC02-04 | Hiển thị dashboard Student: đơn của tôi và trạng thái, đăng ký của tôi, lịch sử check-in, các CLB tôi thuộc về, khiếu nại của tôi |  |  |
| FR-UC02-05 | Mở bất kỳ mục nào sang use case sở hữu nó, không nhân bản logic của use case đó |  |  |
| FR-UC02-06 | (E1) Vẫn hiển thị các panel còn lại khi một module nguồn không khả dụng, và chỉ báo lỗi trong panel bị ảnh hưởng |  |  |
| FR-UC02-07 | (A1) Hiển thị điểm bắt đầu của vai trò (UC06 với sinh viên, UC25 / UC45 với CMB) thay vì danh sách rỗng khi không có gì đang chờ |  |  |
| FR-UC02-08 | (A2) Cho người dùng nhiều ngữ cảnh CLB chuyển CLB mà không phải đăng nhập lại |  |  |
| FR-UC02-09 | Không thực hiện chuyển trạng thái và không ghi gì xuống trong use case này |  |  |

#### UC03 — Quản lý tài khoản và gán vai trò

| Use-case No. | UC03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Quản lý tài khoản và gán vai trò |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC03-01 | Cho officer tìm người dùng theo email hoặc tên và hiển thị vai trò hiện tại, ngữ cảnh CLB và trạng thái tài khoản |  |  |
| FR-UC03-02 | Cho officer cấp hoặc thu hồi một vai trò ICPDP hoặc vai trò đặc biệt của BR19; không cho cấp quyền CMB (BR47) |  |  |
| FR-UC03-03 | Cho officer khoá hoặc mở khoá tài khoản, và bắt buộc nhập lý do khi khoá, mở khoá hoặc thu hồi |  |  |
| FR-UC03-04 | Áp dụng thay đổi, vô hiệu hoá ngay các phiên bị ảnh hưởng và ghi bản ghi audit |  |  |
| FR-UC03-05 | (E1) Từ chối khi officer tự thu hồi vai trò quản trị cuối cùng của chính mình |  |  |
| FR-UC03-06 | (E2) Từ chối khi officer cố cấp quyền CLB trực tiếp; Club Leader chỉ được xác lập qua UC10/UC11 hoặc UC12/UC13 (BR47) |  |  |
| FR-UC03-07 | (A1) Hỗ trợ khoá khẩn cấp không kèm thay đổi vai trò khi một hồ sơ vi phạm (UC40) yêu cầu, và liên kết lệnh khoá với hồ sơ đó |  |  |
| FR-UC03-08 | Biểu diễn phân cấp bên trong ICPDP bằng quyền, không bao giờ bằng một actor mới |  |  |
| FR-UC03-09 | Không lưu quyền CMB trên bản gán vai trò của UC03; quyền CMB luôn suy ra từ ClubPositionAssignment ∩ ClubTerm đang hoạt động (FR-UC01-05) nên tự hết khi nhiệm kỳ đóng |  |  |

#### UC04 — Cấu hình chính sách và deadline của nhà trường

| Use-case No. | UC04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Cấu hình chính sách và deadline của nhà trường |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; domain lấy ALLOWED_DOMAIN |  |  |
| FR-UC04-01 | Hiển thị bộ chính sách của kỳ hiện tại và cho officer sửa một hoặc nhiều giá trị trong danh sách trên |  |  |
| FR-UC04-02 | Validate từng giá trị và từ chối tổ hợp mâu thuẫn nội tại |  |  |
| FR-UC04-03 | Lưu mỗi lần xác nhận thành một phiên bản chính sách mới kèm ngày hiệu lực, và ghi audit |  |  |
| FR-UC04-04 | Giữ nguyên mọi quyết định đã ra theo đúng giá trị tại thời điểm ra quyết định — thay đổi chính sách không bao giờ viết lại lịch sử |  |  |
| FR-UC04-05 | (A1) Chấp nhận ngày hiệu lực trong tương lai và chỉ áp dụng giá trị từ ngày đó |  |  |
| FR-UC04-06 | (E1) Từ chối giá trị làm vô hiệu một quyết định đã ra, và liệt kê các bản ghi bị ảnh hưởng |  |  |
| FR-UC04-07 | Không phơi ra bất kỳ giá trị cấu hình nào ngoài danh sách trên (BR42) |  |  |

#### UC05 — Đã rút: Cấu hình quy tắc định tuyến phê duyệt

| Use-case No. | UC05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Đã rút: Cấu hình quy tắc định tuyến phê duyệt |  |  |
| Actor | — |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Đã rút |  |  |

#### UC06 — Khám phá CLB và hoạt động đang mở

| Use-case No. | UC06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Khám phá CLB và hoạt động đang mở |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; API mở, UI yêu cầu đăng nhập |  |  |
| FR-UC06-01 | Cho sinh viên duyệt hoặc tìm CLB theo lĩnh vực hoặc từ khoá và liệt kê từng CLB khớp kèm trạng thái và mô tả ngắn |  |  |
| FR-UC06-02 | Hiển thị trang CLB gồm hồ sơ, ban chủ nhiệm, lịch sử hoạt động, các đợt tuyển đang mở và các sự kiện công khai sắp tới |  |  |
| FR-UC06-03 | Liệt kê CLB Active, và liệt kê CLB Suspended có đánh dấu rõ và không hiện đợt tuyển nào (BR09); không liệt kê CLB Dissolved |  |  |
| FR-UC06-04 | Không bao giờ liệt kê CLB Dissolved |  |  |
| FR-UC06-05 | Cho đi tiếp sang UC17 (ứng tuyển) hoặc UC29 (đăng ký sự kiện) ngay từ trang CLB |  |  |
| FR-UC06-06 | (A1) Cho sinh viên duyệt các sự kiện công khai sắp tới của mọi CLB và đi ngược từ sự kiện về CLB |  |  |
| FR-UC06-07 | API đọc public không cần session; UI hiện yêu cầu đăng nhập qua PublicLayout |  |  |
| FR-UC06-08 | (E1) Gợi ý bỏ bớt bộ lọc và hiển thị các CLB active mới nhất khi không có kết quả nào |  |  |

#### UC07 — Nộp hồ sơ đề nghị thành lập CLB

| Use-case No. | UC07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Nộp hồ sơ đề nghị thành lập CLB |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; cần Cloudinary thật và dọn asset mồ côi |  |  |
| FR-UC07-01 | Thu thập tên CLB, lĩnh vực từ danh mục, mô tả, mục tiêu, liên hệ; founders gồm đúng một Chủ nhiệm và 1–2 Phó chủ nhiệm; đề án PDF/DOCX ≤10 MB, logo PNG/JPG ≤2 MB, bắt buộc theo formRequirements |  |  |
| FR-UC07-02 | Validate tính đầy đủ và số lượng thành viên sáng lập tối thiểu trước khi chấp nhận nộp (BR03) |  |  |
| FR-UC07-03 | Tạo version 1 của hồ sơ khi nộp và đặt trạng thái Submitted |  |  |
| FR-UC07-04 | Tạo một review task cho ICPDP, hiển thị trong UC02, với mọi hồ sơ đã nộp |  |  |
| FR-UC07-05 | (A1) Cho sinh viên lưu hồ sơ ở trạng thái Draft và làm tiếp sau |  |  |
| FR-UC07-06 | (A2) Từ Revision Requested, cho người nộp sửa các phần bị đánh dấu và nộp lại; tạo version mới, đưa hồ sơ về Submitted, và giữ mọi version trước đọc được (BR04, CON-08) |  |  |
| FR-UC07-07 | (A3) Cho người nộp rút hồ sơ chưa có quyết định (Submitted, Under Review hoặc Revision Requested) → Withdrawn, đồng thời đóng review task đang mở |  |  |
| FR-UC07-08 | (E1) Từ chối nộp và giữ hồ sơ ở Draft khi thiếu một tài liệu bắt buộc |  |  |
| FR-UC07-09 | (E2) Từ chối nộp khi số thành viên sáng lập ít hơn mức BR03 cho phép |  |  |
| FR-UC07-10 | Từ chối tên CLB trùng và kiểm tra Chủ nhiệm chồng nhiệm kỳ khi nộp/duyệt |  |  |
| FR-UC07-11 | Không bao giờ ghi đè một version đã nộp (BR04); một version hồ sơ bao gồm cả cơ cấu tổ chức dự kiến |  |  |
| FR-UC07-12 | Dùng cơ cấu cố định Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm/Thành viên; hệ thống tự gắn quyền, sinh viên không tạo role hay chọn permission |  |  |
| FR-UC07-13 | Từ chối khi thiếu đúng một Chủ nhiệm, 1–2 Phó chủ nhiệm, field bắt buộc hoặc đủ founder theo policy |  |  |

#### UC08 — Thẩm định và quyết định hồ sơ thành lập CLB

| Use-case No. | UC08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Thẩm định và quyết định hồ sơ thành lập CLB |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; duyệt tạo Active ngay |  |  |
| FR-UC08-01 | Chuyển hồ sơ sang Under Review khi officer mở nó |  |  |
| FR-UC08-02 | Hiển thị thông tin CLB, thành viên sáng lập, tài liệu, cơ cấu founder cố định (Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Thành viên) và toàn bộ lịch sử version trên cùng một màn hình |  |  |
| FR-UC08-03 | Ghi lại ghi chú thẩm định của officer, gồm cả ý kiến lấy từ ngoài hệ thống |  |  |
| FR-UC08-04 | Cung cấp đúng ba kết quả: yêu cầu chỉnh sửa, phê duyệt, từ chối |  |  |
| FR-UC08-05 | Khi yêu cầu chỉnh sửa: bắt buộc đánh dấu phần chưa đạt (kể cả cơ cấu tổ chức) và nhập nhận xét có cấu trúc, cho phép đặt deadline, chuyển Revision Requested và thông báo người nộp |  |  |
| FR-UC08-06 | Phê duyệt tạo đúng một Club Active ngay, nhiệm kỳ khởi lập một năm đã xác nhận, membership founder, ba vị trí chuẩn và assignment Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm đã xác nhận; hai chức danh nhận cùng toàn bộ quyền Leader |  |  |
| FR-UC08-07 | Khi từ chối: bắt buộc nhập lý do, chuyển Rejected và không tạo Club nào |  |  |
| FR-UC08-08 | Lưu actor, thời điểm và lý do (nếu có) cho mọi kết quả (BR05), và thông báo người nộp |  |  |
| FR-UC08-09 | Đã rút — không còn cấp ICPDP thứ hai; mỗi lần nộp chỉ có một quyết định (BR16) |  |  |
| FR-UC08-10 | (E1) Đóng phiên thẩm định và đánh dấu hồ sơ Withdrawn khi người nộp rút trong lúc đang thẩm định |  |  |
| FR-UC08-11 | (E2) Để scheduler chuyển Expired khi hết deadline chỉnh sửa mà không có bản nộp lại; người nộp phải làm hồ sơ mới |  |  |
| FR-UC08-12 | Không bao giờ cho ICPDP sửa dữ liệu thay cho người nộp |  |  |
| FR-UC08-13 | Gắn lịch sử quyết định vào hồ sơ và cho đọc ngay tại đây (đây chính là cách BP15 được giải quyết mà không cần một use case audit riêng) |  |  |

#### UC09 — Cấu hình hồ sơ và cơ cấu tổ chức CLB

| Use-case No. | UC09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Cấu hình hồ sơ và cơ cấu tổ chức CLB |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; UI Leader, GET server cho current member |  |  |
| FR-UC09-01 | Cho CMB hoàn thiện hoặc sửa thông tin vận hành của CLB |  |  |
| FR-UC09-02 | Cho Club Leader định nghĩa thông tin cơ cấu nội bộ — các ban và bộ phận; thao tác này không tạo role hay permission runtime |  |  |
| FR-UC09-03 | Validate cơ cấu theo template của trường ở những nơi template được áp dụng |  |  |
| FR-UC09-04 | Ghi audit mọi thay đổi hồ sơ và cơ cấu |  |  |
| FR-UC09-05 | (A1) Cung cấp cơ cấu mặc định của trường làm điểm khởi đầu |  |  |
| FR-UC09-06 | (E1) Từ chối sửa một trường thuộc thẩm quyền nhà trường |  |  |
| FR-UC09-07 | (E2) Từ chối xoá một ban/bộ phận còn vị trí hoặc assignment ban chủ nhiệm đang dùng |  |  |
| FR-UC09-08 | Chỉ cho CLB rời Pending Setup sau khi UC11 xác nhận ban chủ nhiệm |  |  |
| FR-UC09-09 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.profile.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC10 — Đề xuất ban chủ nhiệm CLB

| Use-case No. | UC10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Đề xuất ban chủ nhiệm CLB |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC10-01 | Cho Club Leader mở một bản đề xuất ban chủ nhiệm cho một nhiệm kỳ; các ghế cần đề xuất là các role ban điều hành trong phiên bản cơ cấu đang hiệu lực (BR56), và với mỗi ghế chọn một thành viên |  |  |
| FR-UC10-02 | Kiểm tra người được đề xuất có membership Active trong CLB đang đề cử (BR07) |  |  |
| FR-UC10-03 | Từ chối nếu người được đề xuất làm Chủ nhiệm có nhiệm kỳ Chủ nhiệm chồng lấn ở bất kỳ CLB nào (BR06) |  |  |
| FR-UC10-04 | Đặt bản đề xuất ở Pending Confirmation khi nộp và tạo task cho ICPDP |  |  |
| FR-UC10-05 | (A1) Chấp nhận đề xuất một phần — chỉ đề xuất các ghế còn trống, các ghế đã xác nhận giữ nguyên |  |  |
| FR-UC10-06 | (E1) Từ chối ghế mà người được đề xuất không có membership Active trong CLB |  |  |
| FR-UC10-07 | Dùng chính use case này cho ban chủ nhiệm đầu tiên của CLB vừa được duyệt ở UC08 |  |  |
| FR-UC10-08 | (E) Từ chối khi người gọi không phải Club Leader của CLB; club.board.nominate là quyền giữ riêng, không cấp được cho role nào (BR47, BR55) |  |  |

#### UC11 — Xác nhận ban chủ nhiệm

| Use-case No. | UC11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Xác nhận ban chủ nhiệm |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC11-01 | Hiển thị bản đề xuất kèm kết quả kiểm tra membership Active, chồng lấn nhiệm kỳ Chủ nhiệm và mốc thời gian nhiệm kỳ |  |  |
| FR-UC11-02 | Cho officer phê duyệt hoặc từ chối, bắt buộc lý do ở nơi chính sách yêu cầu |  |  |
| FR-UC11-03 | Khi phê duyệt, kích hoạt ban chủ nhiệm, tạo hoặc kích hoạt ClubTerm và cấp các quyền tương ứng |  |  |
| FR-UC11-04 | Chuyển CLB từ Pending Setup sang Active khi ban chủ nhiệm sáng lập được xác nhận |  |  |
| FR-UC11-05 | Thu hồi quyền CMB sáng lập tạm thời đã cấp ở UC08 ngay khi xác nhận, để quyền CMB chỉ còn thuộc ban đã xác nhận |  |  |
| FR-UC11-06 | Ghi audit quyết định và thông báo cho CLB |  |  |
| FR-UC11-07 | (A1) Xác nhận từng ghế riêng lẻ và trả các ghế khác về để đề xuất lại |  |  |
| FR-UC11-08 | (E1) Trả ghế về UC10 khi tư cách thành viên của người được đề xuất kết thúc giữa lúc đề xuất và xác nhận |  |  |
| FR-UC11-09 | Suy ra quyền CMB từ lần xác nhận này, không bao giờ từ UC03 |  |  |
| FR-UC11-10 | Ghi mỗi ghế được xác nhận thành một bản gán role ban điều hành gắn với nhiệm kỳ (termId, ngày bắt đầu, quyết định UC11), để lịch sử ban điều hành đọc được ở UC02 (BR56) |  |  |

#### UC12 — Lập kế hoạch chuyển giao nhiệm kỳ

| Use-case No. | UC12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Lập kế hoạch chuyển giao nhiệm kỳ |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC12-01 | Nạp sẵn các nghĩa vụ còn tồn đọng từ M05, M07 và M08 vào kế hoạch chuyển giao |  |  |
| FR-UC12-02 | Cho ban chủ nhiệm sắp mãn nhiệm nêu người giữ mới cho từng role ban điều hành của nhiệm kỳ mới và hoàn thiện danh mục bàn giao |  |  |
| FR-UC12-03 | Đặt kế hoạch ở Pending Confirmation khi nộp và tạo task cho ICPDP |  |  |
| FR-UC12-04 | (A1) Chấp nhận chuyển giao sớm nộp trước khi nhiệm kỳ kết thúc, kèm lý do |  |  |
| FR-UC12-05 | (E1) Từ chối nộp khi còn một nghĩa vụ chưa có người nhận trong ban mới |  |  |
| FR-UC12-06 | (E) Từ chối khi người gọi không phải Club Leader của CLB; club.transition.plan là quyền giữ riêng, không cấp được cho role nào (BR47, BR55) |  |  |
| FR-UC12-07 | (A2) Cho kế hoạch kèm thay đổi danh sách role ban điều hành (thêm, bỏ, hoặc đánh dấu lại một role); thay đổi đó chỉ có hiệu lực khi UC13 xác nhận (BR55, BR56) |  |  |

#### UC13 — Xác nhận chuyển giao nhiệm kỳ

| Use-case No. | UC13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Xác nhận chuyển giao nhiệm kỳ |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; nhận kế hoạch UC12 từ CLB |  |  |
| FR-UC13-01 | Hiển thị kế hoạch cùng các nghĩa vụ mà nó mang theo |  |  |
| FR-UC13-02 | Cho officer phê duyệt hoặc trả lại kế hoạch |  |  |
| FR-UC13-03 | Khi phê duyệt, đóng nhiệm kỳ cũ, kích hoạt nhiệm kỳ mới, thu hồi quyền cũ, cấp quyền mới và lưu lịch sử |  |  |
| FR-UC13-04 | Chỉ cấp quyền mới sau khi chuyển giao được xác nhận (BR08) |  |  |
| FR-UC13-05 | Ghi audit lần chuyển giao và thông báo cho cả ban cũ lẫn ban mới |  |  |
| FR-UC13-06 | (A1) Hỗ trợ phê duyệt có điều kiện — các nghĩa vụ được đánh dấu để theo dõi tiếp và xuất hiện trên UC02 của ban mới |  |  |
| FR-UC13-07 | (E1) Giữ chuyển giao lại khi CLB đang Suspended, cho tới khi UC15 kích hoạt lại CLB |  |  |
| FR-UC13-08 | Khi phê duyệt: đóng các bản gán role ban điều hành của nhiệm kỳ cũ, tạo bản gán mới gắn nhiệm kỳ mới, và nếu kế hoạch có thay đổi danh sách role ban điều hành (UC12 A2) thì tạo một phiên bản cơ cấu mới có hiệu lực từ ngày xác nhận (BR56) |  |  |

#### UC14 — Yêu cầu tạm ngừng hoạt động CLB

| Use-case No. | UC14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Yêu cầu tạm ngừng hoạt động CLB |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC14-01 | Cho ban chủ nhiệm nêu lý do, giai đoạn và cách xử lý các nghĩa vụ còn tồn đọng |  |  |
| FR-UC14-02 | Tạo task cho ICPDP khi nộp |  |  |
| FR-UC14-03 | (E1) Khi nộp, cảnh báo và liệt kê các sự kiện và booking tương lai đã duyệt sẽ bị huỷ tự động (UC28 A1, UC47 A1) nếu UC15 chấp thuận tạm ngừng; yêu cầu ban chủ nhiệm xác nhận trước khi nộp |  |  |
| FR-UC14-04 | (E) Từ chối khi người gọi không phải Club Leader của CLB; club.suspension.request là quyền giữ riêng, không cấp được cho role nào (BR47, BR55) |  |  |

#### UC15 — Tạm ngừng, kích hoạt lại hoặc giải thể CLB

| Use-case No. | UC15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Tạm ngừng, kích hoạt lại hoặc giải thể CLB |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có thao tác ICPDP và job lifecycle |  |  |
| FR-UC15-01 | Hiển thị trạng thái, nghĩa vụ và lịch sử của CLB trước khi ra quyết định |  |  |
| FR-UC15-02 | Cung cấp đúng ba hành động — Tạm ngừng, Kích hoạt lại, Giải thể — mỗi hành động bắt buộc lý do |  |  |
| FR-UC15-03 | Khi tạm ngừng: chuyển Suspended, chặn đợt tuyển mới (BR09), đề xuất sự kiện mới (BR10) và booking mới (BR34) |  |  |
| FR-UC15-04 | Khi tạm ngừng: huỷ các đề xuất sự kiện chưa có quyết định, và huỷ các sự kiện và booking tương lai đã duyệt thông qua cascade UC28 A1 và UC47 A1; giải phóng các buổi phòng học tương lai của UC58 — kích hoạt lại không khôi phục, ICPDP phân lại |  |  |
| FR-UC15-05 | Khi kích hoạt lại: đưa CLB về Active với lịch sử giữ nguyên |  |  |
| FR-UC15-06 | Khi giải thể: ghi nhận quyết định kèm học kỳ hiệu lực — học kỳ kế tiếp theo lịch học kỳ cấu hình ở UC04 — và không đổi trạng thái ngay |  |  |
| FR-UC15-07 | Khi giải thể: huỷ ngay mọi sự kiện, đề xuất và booking kết thúc sau học kỳ đó (BR45), thông qua UC28 A1 và UC47 A1 |  |  |
| FR-UC15-08 | Khi giải thể: để CLB hoạt động bình thường, kể cả tạo việc mới, cho tới đầu học kỳ kế tiếp |  |  |
| FR-UC15-09 | (Scheduler) Chuyển CLB đã có quyết định giải thể sang Dissolving vào đầu học kỳ kế tiếp: không mở đợt tuyển mới, không nộp đề xuất sự kiện mới, không nhận booking mới; việc đã tạo vẫn chạy đến hết, CMB chỉ giữ quyền truy cập để đóng chúng lại |  |  |
| FR-UC15-10 | (Scheduler) Vào cuối học kỳ Dissolving, trước khi học kỳ kế tiếp bắt đầu: huỷ các đề xuất và yêu cầu booking chưa quyết định, ghi các nghĩa vụ chưa hoàn thành vào hồ sơ lưu trữ, lưu trữ lịch sử quản trị, thu hồi quyền quản lý và chuyển Dissolved |  |  |
| FR-UC15-11 | (Scheduler) Giữ CLB ở Dissolving và cảnh báo ICPDP nếu bất kỳ phần nào của bước đóng lại thất bại |  |  |
| FR-UC15-12 | (A1) Liên kết quyết định với hồ sơ vi phạm (UC40) khi nó được ra như một biện pháp khắc phục |  |  |
| FR-UC15-13 | (E1) Cảnh báo officer khi giải thể được quyết định lúc còn ngân sách chưa đối soát; việc đối soát phải xong trước khi kết thúc học kỳ Dissolving |  |  |
| FR-UC15-14 | Ghi audit quyết định kèm actor, thời điểm, lý do và thông báo cho CLB |  |  |

#### UC16 — Tạo và công bố đợt tuyển thành viên

| Use-case No. | UC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Tạo và công bố đợt tuyển thành viên |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC16-01 | Thu thập vị trí cần tuyển, tiêu chí, khung thời gian nhận đơn, chỉ tiêu, các vòng tuyển và form ứng tuyển |  |  |
| FR-UC16-02 | Validate toàn bộ khung nhận đơn nằm trọn trong đúng một kỳ thuộc academicCalendar của chính sách UC04 hiệu lực khi công bố |  |  |
| FR-UC16-03 | Chuyển Published khi công bố và hiển thị đợt tuyển trong UC06 |  |  |
| FR-UC16-04 | (A1) Cho lưu đợt tuyển ở Draft và công bố sau |  |  |
| FR-UC16-05 | (A2) Cho huỷ một đợt tuyển đã công bố mà chưa có đơn nào; nếu đã có đơn thì đóng lại và thông báo cho người nộp |  |  |
| FR-UC16-06 | (E1) Từ chối tạo hoặc công bố khi CLB đang Suspended (BR09) hoặc Dissolving |  |  |
| FR-UC16-07 | (E2) Cảnh báo khi có campaign cùng vị trí và chồng lấn thời gian; cho phép xác nhận công bố campaign riêng, không gộp |  |  |
| FR-UC16-08 | Chỉ nhận đơn trong khung thời gian đã công bố (BR11) |  |  |
| FR-UC16-09 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.recruitment.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC17 — Nộp đơn ứng tuyển vào CLB

| Use-case No. | UC17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Nộp đơn ứng tuyển vào CLB |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC17-01 | Cho sinh viên chọn đợt tuyển, điền form và đính kèm những gì đợt tuyển yêu cầu |  |  |
| FR-UC17-02 | Validate điều kiện, khung thời gian (BR11) và trùng lặp (BR12) trước khi chấp nhận nộp |  |  |
| FR-UC17-03 | Chuyển Submitted, hiển thị đơn cho CLB và cho sinh viên theo dõi trong UC02 |  |  |
| FR-UC17-04 | (A1) Cho lưu đơn ở Draft và hoàn thiện trước khi hết hạn |  |  |
| FR-UC17-05 | (A2) Cho sinh viên rút đơn chưa có quyết định (Submitted, Screening, Shortlisted) → Withdrawn |  |  |
| FR-UC17-06 | (E1) Từ chối nộp sau khi khung thời gian đã đóng |  |  |
| FR-UC17-07 | (E2) Từ chối đơn thứ hai của cùng một sinh viên vào cùng một đợt tuyển (BR12) |  |  |
| FR-UC17-08 | (E3) Từ chối đơn của sinh viên đang là thành viên active của CLB đó (BR13) |  |  |
| FR-UC17-09 | (E4) Từ chối đơn của sinh viên có tư cách thành viên Banned ở CLB đó (BR46) |  |  |

#### UC18 — Sàng lọc và quyết định đơn ứng tuyển

| Use-case No. | UC18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Sàng lọc và quyết định đơn ứng tuyển |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC18-01 | Liệt kê và lọc đơn của một đợt tuyển, cho phép xem xét từng đơn theo tiêu chí và chuyển sang Screening |  |  |
| FR-UC18-02 | Cho CMB đưa vào danh sách rút gọn hoặc từ chối một đơn đã sàng lọc |  |  |
| FR-UC18-03 | Cho đính kèm một bản đánh giá từ UC19 vào ứng viên trong danh sách rút gọn và hiển thị điểm tổng hợp tại đây |  |  |
| FR-UC18-04 | Cho CMB quyết định Accepted, Rejected hoặc Waitlisted, ghi lý do ở nơi chính sách yêu cầu |  |  |
| FR-UC18-05 | Thông báo cho ứng viên mọi quyết định và hiển thị nó trong UC02 của họ |  |  |
| FR-UC18-06 | (A1) Hỗ trợ từ chối hoặc rút gọn hàng loạt với một lý do dùng chung |  |  |
| FR-UC18-07 | (A2) Cho phép nhận một ứng viên trong danh sách chờ khi có suất trống |  |  |
| FR-UC18-08 | (E1) Chặn số lượng nhận vượt chỉ tiêu của đợt tuyển và gợi ý đưa vào danh sách chờ |  |  |
| FR-UC18-09 | (E2) Đóng đơn đã rút mà không ra quyết định |  |  |
| FR-UC18-10 | Chuyển đợt tuyển sang Completed khi mọi đơn đã có quyết định |  |  |
| FR-UC18-11 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.application.review trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC19 — Ghi nhận đánh giá ứng viên

| Use-case No. | UC19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Ghi nhận đánh giá ứng viên |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC19-01 | Cho người đánh giá chấm từng tiêu chí rubric của một đơn trong danh sách rút gọn và thêm nhận xét |  |  |
| FR-UC19-02 | Lưu bản đánh giá gắn với cả đơn lẫn người đánh giá |  |  |
| FR-UC19-03 | Hiển thị điểm tổng hợp trong UC18 |  |  |
| FR-UC19-04 | (A1) Chấp nhận mỗi người đánh giá một bản riêng và hiển thị độ phân tán giữa các bản |  |  |
| FR-UC19-05 | (E1) Ghi nhận một đánh giá dạng văn bản tự do khi đợt tuyển không định nghĩa rubric |  |  |
| FR-UC19-06 | Khoá bản đánh giá thành bất biến ngay khi quyết định được đưa ra |  |  |
| FR-UC19-07 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.application.review trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC20 — Tiếp nhận ứng viên trúng tuyển

| Use-case No. | UC20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Tiếp nhận ứng viên trúng tuyển |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC20-01 | Tạo ClubMembership với ngày gia nhập khi việc nhận được xác nhận, tự động gán role Members (BR56), và chuyển đơn sang Onboarded |  |  |
| FR-UC20-02 | Cấp cho thành viên mới quyền truy cập UC24 |  |  |
| FR-UC20-03 | (A1) Cho phép tiếp nhận thủ công không qua đợt tuyển bởi một thành viên có thẩm quyền, kèm lý do được ghi lại (BR13) |  |  |
| FR-UC20-04 | (A2) Cho phép CMB ghi nhận việc ứng viên từ chối, chuyển đơn sang Declined (trạng thái cuối); suất trống được lấp qua UC18 A2 |  |  |
| FR-UC20-05 | (E1) Từ chối tạo khi đã tồn tại một tư cách thành viên active của sinh viên đó ở CLB đó |  |  |
| FR-UC20-06 | (E2) Từ chối tiếp nhận — kể cả tiếp nhận thủ công — với sinh viên có tư cách thành viên Banned ở CLB đó (BR46) |  |  |
| FR-UC20-07 | Thông báo cho thành viên mới và cập nhật số lượng thành viên |  |  |
| FR-UC20-08 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.application.review trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC21 — Quản lý trạng thái thành viên

| Use-case No. | UC21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Quản lý trạng thái thành viên |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có, gồm job tái xác nhận đầu kỳ (A2) |  |  |
| FR-UC21-01 | Cho CMB chuyển một tư cách thành viên giữa Active và Inactive, kèm ngày hiệu lực |  |  |
| FR-UC21-02 | Cho CMB đặt Banned với lý do bắt buộc, chấm dứt tư cách thành viên vĩnh viễn |  |  |
| FR-UC21-03 | Khi tư cách thành viên kết thúc (Left, Banned), thu hồi mọi role đang giữ, kể cả Members (role ban điều hành chịu E1 / BR52); ghi audit mọi thay đổi trạng thái |  |  |
| FR-UC21-04 | Thông báo cho thành viên bị ảnh hưởng và hiển thị thay đổi trong UC24 của họ |  |  |
| FR-UC21-05 | (A1) Thực thi yêu cầu rời CLB đã nộp ở UC22 bằng cách chuyển tư cách thành viên sang Left và liên kết với yêu cầu đó |  |  |
| FR-UC21-06 | (A2) Hỗ trợ đăng ký lại thành viên theo kỳ: vào đầu mỗi học kỳ theo lịch học kỳ (UC04), chuyển mọi tư cách Active chưa được xác nhận sang Inactive và mọi tư cách Inactive được xác nhận sang Active, hiệu lực từ đầu học kỳ |  |  |
| FR-UC21-07 | (E1) Từ chối chuyển sang Inactive, Left hoặc Banned với thành viên đang giữ một ghế ban chủ nhiệm đã xác nhận cho tới khi UC10 / UC11 thay người — kể cả trong đợt quét A2, nơi thành viên ban chủ nhiệm được tính là đã xác nhận |  |  |
| FR-UC21-08 | (E2) Từ chối ngày hiệu lực lùi về quá khứ nếu nó làm thay đổi một bảng điểm danh hoặc một kỳ đánh giá đã chốt |  |  |
| FR-UC21-09 | Coi Left và Banned là trạng thái cuối: sinh viên đã Left chỉ quay lại bằng một tư cách thành viên mới (UC20); sinh viên Banned không thể quay lại CLB đó (BR46) |  |  |
| FR-UC21-10 | Giữ toàn bộ lịch sử trạng thái ở dạng đọc được |  |  |
| FR-UC21-11 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.member.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC22 — Xin rời CLB

| Use-case No. | UC22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Xin rời CLB |  |  |
| Actor | Club Member |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; Leader thi hành qua ClubMembersPage |  |  |
| FR-UC22-01 | Cho sinh viên gửi yêu cầu rời CLB từ màn hình tư cách thành viên trong UC24, kèm lý do và ngày đề nghị |  |  |
| FR-UC22-02 | Thông báo cho CLB để thực thi ở UC21 |  |  |
| FR-UC22-03 | Cho sinh viên theo dõi yêu cầu trong UC02 |  |  |
| FR-UC22-04 | (E1) Nhận yêu cầu từ sinh viên đang giữ ghế ban chủ nhiệm đã xác nhận, nhưng chỉ cho có hiệu lực sau khi UC10 / UC11 thay người |  |  |
| FR-UC22-05 | Không đổi trạng thái tư cách thành viên trong use case này; mọi role của thành viên bị thu hồi khi UC21 A1 thực thi yêu cầu |  |  |

#### UC23 — Đã rút: Quản lý vai trò CLB và phân quyền

| Use-case No. | UC23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Đã rút: Quản lý vai trò CLB và phân quyền |  |  |
| Actor | — |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Đã rút; role động/API/UI đã gỡ |  |  |

#### UC24 — Sử dụng không gian thành viên của tôi

| Use-case No. | UC24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Sử dụng không gian thành viên của tôi |  |  |
| Actor | Club Member |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; Active/Inactive được đọc |  |  |
| FR-UC24-01 | Hiển thị bản ghi tư cách thành viên và chức vụ của người gọi trong CLB đang chọn |  |  |
| FR-UC24-02 | Hiển thị danh sách thành viên và ban chủ nhiệm của CLB |  |  |
| FR-UC24-03 | Hiển thị các sự kiện sắp tới của CLB kèm trạng thái đăng ký của người gọi |  |  |
| FR-UC24-04 | Hiển thị lịch sử điểm danh của người gọi tại CLB đó |  |  |
| FR-UC24-05 | Hiển thị các nghĩa vụ còn treo của người gọi — phản hồi chưa gửi, yêu cầu rời CLB đang chờ |  |  |
| FR-UC24-06 | Liên kết tới UC29, UC31, UC48 và UC22 chỉ như điều hướng giao diện; mỗi cái vẫn là use case độc lập của Student, không phải quan hệ «extend» của UC24 |  |  |
| FR-UC24-07 | (A1) Cho sinh viên chuyển giữa các CLB mà mình thuộc về |  |  |
| FR-UC24-08 | (E1) Hạ quyền truy cập về chế độ công khai của UC06 khi tư cách thành viên kết thúc (Left hoặc Banned); tư cách Inactive vẫn vào được, được đánh dấu và vẫn có liên kết tới UC22 |  |  |
| FR-UC24-09 | Không ghi dữ liệu nào và không cung cấp nhắn tin, chat hay chia sẻ file nội bộ (ngoài phạm vi) |  |  |

#### UC25 — Nộp đề xuất tổ chức sự kiện

| Use-case No. | UC25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Nộp đề xuất tổ chức sự kiện |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC25-01 | Thu thập toàn bộ đề xuất — mục tiêu, thời gian, địa điểm, đối tượng, sức chứa, kế hoạch, mức rủi ro và nhu cầu cơ sở vật chất |  |  |
| FR-UC25-02 | Validate tính đầy đủ và thời gian báo trước tối thiểu định nghĩa trong tài liệu chính sách |  |  |
| FR-UC25-03 | Đánh giá quy tắc xung đột BR15 khi nộp và hiển thị No Conflict, Warning hoặc Blocking Conflict, đồng thời lưu kết quả phân tích xung đột cùng đề xuất |  |  |
| FR-UC25-04 | Cho phép đính kèm một yêu cầu đặt cơ sở vật chất ngoài ROOM (UC45) vào đề xuất; không gắn được booking phòng học |  |  |
| FR-UC25-05 | Chuyển Pending Approval khi nộp và tạo review task cho ICPDP |  |  |
| FR-UC25-06 | (A1) Cho lưu đề xuất ở Draft |  |  |
| FR-UC25-07 | (A2) Từ Revision Requested, cho CMB sửa và nộp lại; tạo bản sửa mới, đưa đề xuất về Pending Approval, và không bao giờ ghi đè bản sửa trước |  |  |
| FR-UC25-08 | (A3) Chấp nhận chuỗi hoạt động định kỳ như một đề xuất duy nhất liệt kê các lần diễn ra |  |  |
| FR-UC25-09 | (E1) Từ chối nộp khi có blocking conflict trong lúc chính sách cấm chồng lịch |  |  |
| FR-UC25-10 | (E2) Từ chối nộp, nêu rõ nghĩa vụ còn treo, khi một nghĩa vụ bắt buộc (báo cáo, quyết toán, hoàn trả) đã quá hạn và công tắc cưỡng chế BR21 đang bật |  |  |
| FR-UC25-11 | (E3) Từ chối nộp khi CLB đang Suspended (BR10) |  |  |
| FR-UC25-12 | (E4) Từ chối sự kiện không bắt đầu và kết thúc trong cùng một học kỳ (BR44) |  |  |
| FR-UC25-13 | (E5) Từ chối sự kiện kết thúc sau học kỳ Dissolving khi CLB đã có quyết định giải thể (BR45) |  |  |
| FR-UC25-14 | Bắt buộc chọn phạm vi sự kiện: Public (mở cho mọi sinh viên) hoặc Internal (chỉ thành viên CLB) |  |  |
| FR-UC25-15 | (A4) Với sự kiện Internal không có phần ngân sách: khi nộp thì ghi nhận thẳng sang Approved, không tạo review task, ghi audit hành động RECORD_INTERNAL và hiển thị sự kiện cho ICPDP ở UC02 (BR53). BR10, BR15, BR21, BR44, BR45 và thời gian báo trước tối thiểu vẫn áp dụng |  |  |
| FR-UC25-16 | (A4) Sự kiện Internal có phần ngân sách đi luồng chính (Pending Approval → UC26); yêu cầu booking đính kèm luôn do UC46 quyết định, kể cả khi sự kiện được ghi nhận thẳng (BR35) |  |  |
| FR-UC25-17 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.event.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |
| FR-UC25-18 | Cho đề xuất kèm phần ngân sách tuỳ chọn: các dòng ngân sách (hạng mục, số tiền, mục đích, khoản chi dự kiến) và tổng số tiền xin; validate tổng số. Đây là cách duy nhất để CLB xin kinh phí (BR22) |  |  |
| FR-UC25-19 | Đóng băng phần ngân sách trong bản sửa của đề xuất; một lần nộp lại ở A2 tạo bản sửa mới chứa cả ngân sách, không ghi đè bản trước |  |  |

#### UC26 — Thẩm định và quyết định đề xuất sự kiện

| Use-case No. | UC26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Thẩm định và quyết định đề xuất sự kiện |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC26-01 | Chuyển đề xuất sang Under Review khi officer mở nó |  |  |
| FR-UC26-02 | Hiển thị mức độ tuân thủ, địa điểm, thời gian, phần ngân sách, mức rủi ro, các nghĩa vụ quá hạn của CLB, kết quả xung đột và yêu cầu booking đính kèm |  |  |
| FR-UC26-03 | Ghi lại ghi chú thẩm định, gồm mọi ý kiến của Cơ sở vật chất, An ninh hay Tài chính lấy từ ngoài hệ thống |  |  |
| FR-UC26-04 | Cung cấp đúng ba kết quả: yêu cầu chỉnh sửa (bắt buộc nhận xét có cấu trúc) → Revision Requested; phê duyệt → Approved; từ chối (bắt buộc lý do) → Rejected |  |  |
| FR-UC26-05 | Ghi audit quyết định kèm actor, thời điểm và lý do (BR05) và thông báo cho CLB |  |  |
| FR-UC26-06 | Không bao giờ coi việc duyệt một đề xuất có kèm yêu cầu booking là đã duyệt booking đó — UC46 quyết định riêng |  |  |
| FR-UC26-07 | Đã rút — mức rủi ro hoặc quy mô không tạo thêm cấp duyệt; một officer ra quyết định (BR16) |  |  |
| FR-UC26-08 | (A2) Hỗ trợ phê duyệt kèm điều kiện, và các điều kiện này được kiểm tra lại ở UC34 |  |  |
| FR-UC26-09 | (E1) Chấp nhận việc đề xuất bị Cancelled bởi UC15 khi CLB bị tạm ngừng hoặc giải thể giữa lúc nộp và quyết định |  |  |
| FR-UC26-10 | (E2) Để scheduler chuyển Expired khi hết deadline chỉnh sửa; CLB phải nộp đề xuất mới |  |  |
| FR-UC26-11 | Chỉ cho phép công bố ở UC27 với sự kiện đã Approved (BR14) |  |  |
| FR-UC26-12 | Không nhận review task cho sự kiện nội bộ được ghi nhận thẳng theo BR53; ICPDP xem các sự kiện đó ở UC02 và xử lý sai phạm qua UC40 |  |  |
| FR-UC26-13 | Với đề xuất có phần ngân sách, hiển thị cho officer điều kiện, hạn mức còn lại của kỳ và khả năng trùng lặp với các ngân sách khác của CLB; yêu cầu chỉnh sửa có thể nhắm riêng vào phần ngân sách |  |  |
| FR-UC26-14 | Khi phê duyệt đề xuất có phần ngân sách, bắt buộc officer chốt số tiền duyệt theo từng dòng — có thể thấp hơn số xin ở nơi chính sách cho phép, mỗi dòng giảm kèm lý do — lưu tách biệt với số xin, và tạo EventBudget ở Approved |  |  |
| FR-UC26-15 | Đã rút — tổng ngân sách không tạo thêm cấp duyệt; một officer ra quyết định (BR16) |  |  |
| FR-UC26-16 | (E3) Cho officer yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối kèm lý do được ghi lại khi hạn mức ngân sách của kỳ đã cạn |  |  |

#### UC27 — Công bố sự kiện và mở đăng ký

| Use-case No. | UC27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Công bố sự kiện và mở đăng ký |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC27-01 | Cho CMB đặt khung thời gian đăng ký, phạm vi đối tượng, sức chứa và thông tin công khai của một sự kiện đã duyệt |  |  |
| FR-UC27-02 | Chuyển Upcoming khi công bố và hiển thị sự kiện trong UC06 và UC24 |  |  |
| FR-UC27-03 | Suy ra "đang mở đăng ký" và "đã đóng đăng ký" từ khung thời gian đăng ký, chứ không từ một trạng thái riêng của sự kiện |  |  |
| FR-UC27-04 | (A1) Với sự kiện Internal (phạm vi chọn ở UC25), giới hạn đối tượng về thành viên CLB và chỉ hiển thị trong UC24, không hiển thị ở UC06 |  |  |
| FR-UC27-05 | (A2) Cho phép công bố sự kiện mở tự do, không cần khung thời gian đăng ký, nhưng vẫn áp dụng check-in |  |  |
| FR-UC27-06 | (E1) Từ chối công bố sự kiện chưa Approved (BR14) |  |  |
| FR-UC27-07 | (E2) Từ chối khung thời gian đăng ký kết thúc sau khi sự kiện đã bắt đầu |  |  |
| FR-UC27-08 | Để scheduler lo việc chuyển Upcoming → Ongoing → Completed theo mốc giờ của chính sự kiện |  |  |
| FR-UC27-09 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.event.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC28 — Huỷ hoặc đổi lịch sự kiện

| Use-case No. | UC28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Huỷ hoặc đổi lịch sự kiện |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC28-01 | Cho CMB chọn Huỷ hoặc Đổi lịch và bắt buộc nhập lý do |  |  |
| FR-UC28-02 | Đánh giá lại BR15 khi đổi thời gian hoặc địa điểm và đưa sự kiện đã duyệt quay lại UC26 để có quyết định mới (D4, chốt ngày 2026-10-11); sự kiện nội bộ không ngân sách theo BR53 chỉ được ghi nhận lại, không quay lại UC26 |  |  |
| FR-UC28-03 | Cập nhật hoặc giải phóng booking cơ sở vật chất liên quan qua UC47 (BR35) |  |  |
| FR-UC28-04 | Thông báo cho mọi người đã đăng ký về việc huỷ hoặc thời gian mới |  |  |
| FR-UC28-05 | Tính lại các nghĩa vụ báo cáo và ngân sách của sự kiện: khi huỷ, EventBudget chưa tạm ứng chuyển Cancelled; đã tạm ứng thì CLB phải quyết toán ở UC36 và phần chưa chi bị thu hồi ở UC37 (BR57, BR58) |  |  |
| FR-UC28-06 | (A1) Huỷ sự kiện không cần thao tác của CMB khi UC15 (tạm ngừng, giải thể) hoặc UC40 (kết quả hồ sơ vi phạm) yêu cầu, ghi quyết định đó làm lý do, liên kết tới nó, và vẫn thực hiện FR-UC28-03…05; E2 không áp dụng cho cascade này và ICPDP không phải actor của use case này |  |  |
| FR-UC28-07 | (E1) Từ chối huỷ một sự kiện đã chốt điểm danh; sự kiện đó phải đóng qua UC33 và UC34 |  |  |
| FR-UC28-08 | (E2) Ghi nhận việc huỷ trong thời hạn báo trước định nghĩa trong tài liệu chính sách như một tín hiệu tuân thủ cho UC40 |  |  |
| FR-UC28-09 | Ghi audit lý do và trạng thái kết quả |  |  |
| FR-UC28-10 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.event.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC29 — Đăng ký tham gia sự kiện

| Use-case No. | UC29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Đăng ký tham gia sự kiện |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC29-01 | Validate khung thời gian đăng ký, phạm vi đối tượng, trùng lặp và sức chứa còn lại trước khi tạo đăng ký |  |  |
| FR-UC29-02 | Tạo đăng ký ở Confirmed khi sức chứa còn, và xác nhận cho sinh viên trong UC02 và UC24 |  |  |
| FR-UC29-03 | Không bao giờ để số đăng ký Confirmed vượt sức chứa trừ khi chính sách cho phép overbooking (BR17), thực thi bằng một thao tác ghi nguyên tử có điều kiện chứ không phải đọc-kiểm-ghi |  |  |
| FR-UC29-04 | (A1) Tạo đăng ký ở Waitlisted khi sự kiện đã đầy và danh sách chờ được bật; việc đẩy lên từ danh sách chờ do UC30 xử lý |  |  |
| FR-UC29-05 | (A2) Cho sinh viên huỷ đăng ký trước khi sự kiện bắt đầu, giải phóng suất |  |  |
| FR-UC29-06 | (E1) Từ chối đăng ký sau khi khung thời gian đã đóng |  |  |
| FR-UC29-07 | (E2) Đóng đăng ký và báo cho sinh viên khi đã đạt sức chứa và không có danh sách chờ |  |  |
| FR-UC29-08 | (E3) Từ chối đăng ký của sinh viên nằm ngoài phạm vi đối tượng của sự kiện |  |  |
| FR-UC29-09 | Bảo đảm mỗi sinh viên chỉ có một đăng ký cho một sự kiện bằng unique index |  |  |

#### UC30 — Quản lý sức chứa và danh sách chờ

| Use-case No. | UC30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Quản lý sức chứa và danh sách chờ |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC30-01 | Hiển thị danh sách đăng ký của sự kiện kèm số đã xác nhận, sức chứa và thứ tự danh sách chờ |  |  |
| FR-UC30-02 | Cho CMB điều chỉnh sức chứa hoặc đẩy một sinh viên từ danh sách chờ lên |  |  |
| FR-UC30-03 | Áp dụng chính sách đẩy lên đã cấu hình và thông báo cho mọi người bị ảnh hưởng |  |  |
| FR-UC30-04 | (A1) Tự động đẩy sinh viên đầu danh sách chờ lên khi một đăng ký đã xác nhận bị huỷ |  |  |
| FR-UC30-05 | (E1) Từ chối giảm sức chứa xuống dưới số đã xác nhận và nêu rõ những đăng ký sẽ phải bị huỷ |  |  |
| FR-UC30-06 | Giữ nguyên thứ tự danh sách chờ qua mọi thao tác |  |  |
| FR-UC30-07 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.attendance.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC31 — Check-in vào sự kiện

| Use-case No. | UC31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Check-in vào sự kiện |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; check-in thủ công qua club-event |  |  |
| FR-UC31-01 | Kiểm tra đăng ký và khung giờ check-in khi một mã hoặc QR được nhập |  |  |
| FR-UC31-02 | Tạo đúng một bản ghi Attendance có dấu thời gian cho mỗi người tham dự và mỗi sự kiện (BR18) |  |  |
| FR-UC31-03 | Mở feedback window cho người tham dự đó ngay tại thời điểm check-in (BR36) |  |  |
| FR-UC31-04 | (A1) Cho Club Leader check-in hộ bằng tra cứu, và lưu lại ai đã thực hiện |  |  |
| FR-UC31-05 | (A2) Cho phép check-in tại chỗ (walk-in) ở sự kiện cho phép, đồng thời tạo bản ghi đăng ký kèm theo |  |  |
| FR-UC31-06 | (E1) Không tạo bản ghi thứ hai khi check-in trùng, và giữ nguyên bản ghi đầu tiên (BR18) |  |  |
| FR-UC31-07 | (E2) Từ chối check-in ngoài khung giờ, khi đó chỉ còn đường check-in thủ công kèm lý do |  |  |
| FR-UC31-08 | (E3) Từ chối check-in khi không có đăng ký ở sự kiện chỉ dành cho người đã đăng ký |  |  |

#### UC32 — Chốt điểm danh sự kiện

| Use-case No. | UC32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Chốt điểm danh sự kiện |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC32-01 | Đánh dấu các bản ghi bất thường — vắng mặt, walk-in, check-in thủ công và check-in ngoài khung giờ |  |  |
| FR-UC32-02 | Cho CMB sửa hoặc xác nhận từng bản ghi bị đánh dấu, kèm lý do |  |  |
| FR-UC32-03 | Khoá bộ dữ liệu khi chốt và từ chối mọi thay đổi sau đó |  |  |
| FR-UC32-04 | (A1) Cho người giữ vai trò đặc biệt được cấp ở UC03 mở khoá bộ dữ liệu kèm lý do, và ghi audit lần mở khoá (BR19) |  |  |
| FR-UC32-05 | (E1) Từ chối chốt khi còn bản ghi bị đánh dấu chưa được sửa hoặc xác nhận kèm lý do |  |  |
| FR-UC32-06 | Không điều khiển feedback window tại đây — BR36 đã mở nó từ lúc check-in |  |  |
| FR-UC32-07 | Đưa bộ dữ liệu đã chốt thành đầu vào của UC33 và UC42 |  |  |
| FR-UC32-08 | (A2) Với sự kiện nội bộ được ghi nhận thẳng theo BR53, chuyển sự kiện Completed → Closed ngay khi chốt; bộ điểm danh đã chốt là bản ghi hoạt động mà ICPDP xem ở UC02 |  |  |
| FR-UC32-09 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.attendance.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC33 — Nộp báo cáo sau sự kiện

| Use-case No. | UC33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Nộp báo cáo sau sự kiện |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC33-01 | Nạp sẵn đề xuất đã duyệt, bảng điểm danh đã chốt, ngân sách và các khoản chi, và bản tổng hợp phản hồi nếu UC49 đã có dữ liệu |  |  |
| FR-UC33-02 | Thu thập kết quả thực tế, sự cố và bài học rút ra ở dạng nhập tay |  |  |
| FR-UC33-03 | Cho CMB đính kèm minh chứng vào báo cáo |  |  |
| FR-UC33-04 | Chuyển sự kiện sang Report Submitted khi nộp, đóng băng các số liệu đã nạp sẵn, và tạo task cho ICPDP |  |  |
| FR-UC33-05 | (A1) Cho lưu báo cáo ở Draft và hoàn thiện trước deadline |  |  |
| FR-UC33-06 | (A2) Cho sửa và nộp lại như một version mới với báo cáo bị UC34 trả về; mỗi version là một document PostEventReport riêng, unique (eventId, versionNo) |  |  |
| FR-UC33-07 | (E1) Từ chối nộp khi điểm danh chưa được chốt |  |  |
| FR-UC33-08 | (E2) Vẫn nhận báo cáo nộp sau deadline nhưng đánh dấu trễ, dữ liệu này đi vào BR21 và kỳ đánh giá |  |  |
| FR-UC33-09 | Lấy deadline từ chính sách cấu hình ở UC04 (BR20) |  |  |
| FR-UC33-10 | Không sinh nghĩa vụ báo cáo cho sự kiện nội bộ được ghi nhận thẳng theo BR53 — sự kiện đó đóng ở UC32 |  |  |
| FR-UC33-11 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.report.submit trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC34 — Thẩm định và đóng báo cáo sự kiện

| Use-case No. | UC34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Thẩm định và đóng báo cáo sự kiện |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC34-01 | Hiển thị kế hoạch đối chiếu thực tế — điểm danh, ngân sách, mục tiêu và các điều kiện đã gắn ở UC26 A2 |  |  |
| FR-UC34-02 | Cung cấp đúng ba kết quả: chấp nhận → sự kiện Closed; trả về để sửa → sự kiện quay về Completed và báo cáo quay về UC33 A2; ghi nhận một phát hiện → báo cáo được chấp nhận kèm phát hiện, và một hồ sơ được mở ở UC40 |  |  |
| FR-UC34-03 | Ghi audit quyết định và thông báo cho CLB |  |  |
| FR-UC34-04 | (A1) Cho officer ghi nhận việc hoàn toàn không nộp báo cáo, dữ liệu này đi vào BR21 và kỳ đánh giá |  |  |
| FR-UC34-05 | (E1) Buộc officer trả về thay vì chấp nhận khi số liệu trong báo cáo mâu thuẫn với bảng điểm danh đã chốt |  |  |
| FR-UC34-06 | Đưa sự kiện đã đóng và mọi phát hiện thành đầu vào của UC42 |  |  |

#### UC35 — Ghi nhận giải ngân

| Use-case No. | UC35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Ghi nhận giải ngân |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; Advance/TopUp/Refund theo trạng thái |  |  |
| FR-UC35-01 | Cho officer ghi một lần tạm ứng (số tiền, ngày, mã tham chiếu) vào ngân sách đã duyệt của một sự kiện — một phần hoặc toàn bộ số duyệt |  |  |
| FR-UC35-02 | Đối chiếu tổng tạm ứng và cấp bù luỹ kế với số tiền đã duyệt (BR23) và chuyển Disbursed ở lần tạm ứng đầu tiên |  |  |
| FR-UC35-03 | Thông báo cho CLB mỗi dòng tiền; với tạm ứng, kèm hạn quyết toán (BR57) |  |  |
| FR-UC35-04 | (A1) Cộng dồn nhiều lần tạm ứng vào một lần duyệt, mỗi lần ghi riêng, trạng thái giữ nguyên Disbursed |  |  |
| FR-UC35-05 | (E1) Từ chối dòng tiền làm tổng tạm ứng và cấp bù vượt số tiền đã duyệt khi chưa có văn bản điều chỉnh (BR23) |  |  |
| FR-UC35-06 | Chỉ theo dõi — không hạch toán kế toán, không sổ cái, không thực hiện thanh toán |  |  |
| FR-UC35-07 | (A2) Với ngân sách Reconciled có chênh lệch tất toán dương, cho ghi một khoản cấp bù đúng bằng chênh lệch đó rồi chuyển Closed (BR26) |  |  |
| FR-UC35-08 | (A3) Với ngân sách Recovery Pending, cho ghi các khoản CLB hoàn trả; chuyển Closed khi tổng hoàn đạt số phải hoàn (BR26, BR58), nếu chưa thì hiển thị phần còn phải hoàn |  |  |
| FR-UC35-09 | (E2) Từ chối khoản cấp bù khác chênh lệch tất toán, hoặc khoản hoàn vượt phần còn phải hoàn |  |  |

#### UC36 — Ghi nhận khoản chi và nộp quyết toán

| Use-case No. | UC36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Ghi nhận khoản chi và nộp quyết toán |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; đã nối vào app chính |  |  |
| FR-UC36-01 | Ghi một khoản chi vào EventBudget của sự kiện, kèm hạng mục, số tiền, ngày và mô tả |  |  |
| FR-UC36-02 | Cho CMB đính kèm chứng từ mà hạng mục đó yêu cầu (BR25), mỗi chứng từ tham chiếu đúng một khoản chi |  |  |
| FR-UC36-03 | Validate hạng mục so với phần đã duyệt và gắn cờ ngoại lệ cho khoản chi ngoài hạng mục (BR24) |  |  |
| FR-UC36-04 | Lưu người tải lên và thời điểm của mọi chứng từ |  |  |
| FR-UC36-05 | (A1) Chấp nhận khoản chi chưa có chứng từ và hiển thị nó là chưa có chứng từ cho tới khi chứng từ được bổ sung |  |  |
| FR-UC36-06 | (A2) Cho sửa một khoản chi trước khi nộp quyết toán, và ghi audit thay đổi |  |  |
| FR-UC36-07 | (E1) Ghi nhận và gắn cờ ngoại lệ cho khoản chi vượt phần đã duyệt còn lại |  |  |
| FR-UC36-08 | Làm cho việc tồn tại một chứng từ không tham chiếu khoản chi nào là bất khả thi về mặt cấu trúc |  |  |
| FR-UC36-09 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.expense.record trong CLB đó (BR54) |  |  |
| FR-UC36-10 | Khi sự kiện đã Completed hoặc Cancelled, cho nộp quyết toán: hiển thị đã tạm ứng, tổng chi, số dư chưa chi, khoản thiếu chứng từ và khoản bị gắn cờ; cảnh báo rằng khoản thiếu chứng từ sẽ bị loại khi đối soát; khi xác nhận thì chuyển Settlement Submitted, khoá bộ khoản chi và tạo task cho ICPDP |  |  |
| FR-UC36-11 | (A3) Từ Reconciliation Pending, cho bổ sung và nộp lại quyết toán → Settlement Submitted |  |  |
| FR-UC36-12 | (E4) Từ chối nộp quyết toán khi sự kiện chưa kết thúc và chưa bị huỷ |  |  |
| FR-UC36-13 | (E5) Nhận quyết toán nộp sau hạn (BR57) nhưng đánh dấu trễ và đưa vào BR21; từ chối nếu UC37 A2 đã chốt đối soát |  |  |

#### UC37 — Đối soát ngân sách và chi tiêu

| Use-case No. | UC37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Đối soát ngân sách và chi tiêu |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; đã nối vào app chính |  |  |
| FR-UC37-01 | Tính và hiển thị tách bạch: đã duyệt, đã tạm ứng, khoản chi đã ghi nhận, khoản chi có chứng từ, khoản chi thiếu chứng từ, số dư chưa chi |  |  |
| FR-UC37-02 | Liệt kê các ngoại lệ do UC36 gắn cờ, và cho officer chấp nhận hoặc loại từng khoản chi kèm lý do; khoản thiếu chứng từ luôn bị loại |  |  |
| FR-UC37-03 | Chốt chi hợp lệ (tổng khoản được chấp nhận, trần là số duyệt) và chênh lệch tất toán = chi hợp lệ − đã tạm ứng |  |  |
| FR-UC37-04 | Theo chênh lệch tất toán: bằng 0 → Reconciled rồi Closed; dương → Reconciled, chờ cấp bù ở UC35 A2; âm → Recovery Pending với số phải hoàn và hạn hoàn trả (BR58). Không bao giờ đóng ngân sách khi chênh lệch chưa xử lý (BR26) |  |  |
| FR-UC37-05 | Ghi audit kết quả, thông báo cho CLB và hiển thị nó cho CLB qua UC02 |  |  |
| FR-UC37-06 | (A1) Cho officer yêu cầu bổ sung chứng từ, để hồ sơ ở Reconciliation Pending cho tới khi CLB nộp lại ở UC36 |  |  |
| FR-UC37-07 | (E1) Từ chối đối soát khi số đã tạm ứng vượt số đã duyệt mà chưa có văn bản điều chỉnh (BR23) |  |  |
| FR-UC37-08 | Giữ ICPDP là actor chính duy nhất; CMB đọc cùng bộ số liệu qua UC02 |  |  |
| FR-UC37-09 | Đưa kết quả đối soát thành đầu vào của UC42 |  |  |
| FR-UC37-10 | (A2) Khi hạn quyết toán đã qua mà chưa có quyết toán, cho officer chốt đối soát trên các khoản chi đã có chứng từ; phần còn lại của số đã tạm ứng thành số phải hoàn → Recovery Pending (BR57, BR58) |  |  |
| FR-UC37-11 | (E2) Khi quá hạn hoàn trả mà chưa hoàn đủ, đánh dấu khoản phải hoàn là nghĩa vụ quá hạn (BR21) và cho officer mở hồ sơ vi phạm ở UC40 từ chính ngân sách đó (BR58) |  |  |

#### UC38 — Nộp báo cáo hoạt động định kỳ

| Use-case No. | UC38 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Nộp báo cáo hoạt động định kỳ |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC38-01 | Mở báo cáo cho kỳ tương ứng — học kỳ, năm học hoặc một kỳ khác định nghĩa trong tài liệu chính sách |  |  |
| FR-UC38-02 | Nạp sẵn các sự kiện, số liệu thành viên, điểm danh và tình hình tài chính của kỳ đó |  |  |
| FR-UC38-03 | Thu thập phần thuyết minh, kế hoạch kỳ sau và mọi minh chứng bên ngoài |  |  |
| FR-UC38-04 | Chuyển Submitted khi nộp, đóng băng số liệu nạp sẵn và tạo task cho ICPDP |  |  |
| FR-UC38-05 | (A1) Cho lưu báo cáo ở Draft và hoàn thiện trước deadline |  |  |
| FR-UC38-06 | (A2) Cho thành viên xem nhận xét của ICPDP, sửa các phần chưa đúng mẫu hoặc còn thiếu và nộp lại báo cáo bị UC39 trả về như một version mới; giữ lịch sử các version, chuyển về Submitted và tạo task thẩm định mới. Lặp lại UC38–UC39 đến khi báo cáo được chấp nhận |  |  |
| FR-UC38-07 | (E1) Vẫn nhận báo cáo trễ nhưng đánh dấu trễ, dữ liệu này đi vào BR21 và kỳ đánh giá |  |  |
| FR-UC38-08 | Lấy deadline và các mốc nhắc từ UC04 và §8.2 |  |  |
| FR-UC38-09 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.report.submit trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC39 — Thẩm định báo cáo hoạt động định kỳ

| Use-case No. | UC39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Thẩm định báo cáo hoạt động định kỳ |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; nhận bài nộp và nộp lại từ UC38 |  |  |
| FR-UC39-01 | Hiển thị báo cáo cạnh số liệu của chính hệ thống trong cùng kỳ, mẫu báo cáo áp dụng và nhận xét của các lần thẩm định trước; cho officer kiểm tra đúng mẫu, đầy đủ các mục bắt buộc và minh chứng |  |  |
| FR-UC39-02 | Cho officer chấp nhận báo cáo khi đạt yêu cầu, hoặc trả về để sửa khi chưa đúng mẫu, thiếu nội dung hoặc minh chứng; bắt buộc nhận xét có cấu trúc chỉ rõ từng phần cần sửa. Báo cáo trả về chưa được dùng làm đầu vào UC42; sau khi CLB nộp version mới qua UC38, officer thẩm định lại đến khi chấp nhận |  |  |
| FR-UC39-03 | Ghi audit kết quả và thông báo cho CLB |  |  |
| FR-UC39-04 | (A1) Hỗ trợ chấp nhận kèm một ghi nhận được lưu lại cho kỳ đánh giá |  |  |
| FR-UC39-05 | (E1) Cho officer ghi nhận việc không nộp đúng hạn, dữ liệu này đi vào BR21 và kỳ đánh giá |  |  |
| FR-UC39-06 | Đưa báo cáo được chấp nhận thành đầu vào đánh giá cho UC42 |  |  |

#### UC40 — Quản lý hồ sơ vi phạm và tuân thủ

| Use-case No. | UC40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Quản lý hồ sơ vi phạm và tuân thủ |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; CLB giải trình và khắc phục ở màn riêng |  |  |
| FR-UC40-01 | Mở hồ sơ ghi rõ nguồn gốc và mức độ nghiêm trọng theo thang phân loại định nghĩa trong tài liệu chính sách (BR27) |  |  |
| FR-UC40-02 | Liên kết ngược hồ sơ được mở từ một khiếu nại về chính khiếu nại đó |  |  |
| FR-UC40-03 | Hỗ trợ giai đoạn điều tra với việc thu thập chứng cứ → Under Investigation |  |  |
| FR-UC40-04 | Yêu cầu CLB giải trình → Awaiting Club Response, phần trả lời đến từ đây (hiện officer ghi nhận trong UC40; chưa có endpoint CLB) |  |  |
| FR-UC40-05 | Bắt buộc có lý do và chứng cứ cho quyết định (BR28) → Decision Issued |  |  |
| FR-UC40-06 | Ghi nhận biện pháp khắc phục và hạn hoàn thành → Corrective Action, và chuyển Resolved khi biện pháp được xác minh |  |  |
| FR-UC40-07 | (A1) Leo thang sang vòng đời CLB — tạm ngừng hoặc giải thể, thực hiện ở UC15 và liên kết với hồ sơ |  |  |
| FR-UC40-08 | (A2) Đóng hồ sơ không kèm biện pháp khi điều tra kết luận không có vi phạm, ghi rõ lý do |  |  |
| FR-UC40-09 | (E1) Cho officer tiếp tục và ghi nhận việc không phản hồi khi CLB quá hạn giải trình |  |  |
| FR-UC40-10 | Đưa lịch sử hồ sơ thành đầu vào của UC42 |  |  |

#### UC41 — Cấu hình scheme đánh giá

| Use-case No. | UC41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Cấu hình scheme đánh giá |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC41-01 | Cho officer tạo hoặc mở một version scheme và đặt các dimension, trọng số và ngưỡng xếp loại |  |  |
| FR-UC41-02 | (E1) Validate tổng trọng số trước khi kích hoạt và từ chối tổng không hợp lệ (BR29) |  |  |
| FR-UC41-03 | Kích hoạt đúng một scheme cho mỗi kỳ đánh giá |  |  |
| FR-UC41-04 | Đánh phiên bản và ghi audit mọi thay đổi scheme |  |  |
| FR-UC41-05 | (A1) Cho sao chép scheme của kỳ trước rồi chỉnh sửa |  |  |
| FR-UC41-06 | (E2) Tạo version mới thay vì sửa tại chỗ khi scheme đã được một kỳ đánh giá đã công bố sử dụng |  |  |
| FR-UC41-07 | (E3) Từ chối kích hoạt scheme thiếu một trong ba dimension chung D1–D3 hoặc đặt trọng số 0 cho chúng (BR60) |  |  |

#### UC42 — Sinh bản nháp đánh giá hiệu quả CLB

| Use-case No. | UC42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Sinh bản nháp đánh giá hiệu quả CLB |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC42-01 | Thu thập cho mỗi CLB trong phạm vi: hoạt động (UC26–UC34), điểm danh (UC32), thành viên (UC21), tài chính (UC37), báo cáo (UC39), vi phạm (UC40), phản hồi (UC48), lời mời sự kiện cấp trường đã chấp nhận (UC54) và mức tuân thủ booking (UC46, UC47) |  |  |
| FR-UC42-02 | Áp dụng scheme đang hoạt động của UC41 và tính điểm cho từng dimension |  |  |
| FR-UC42-03 | Lưu chứng cứ và data lineage phía sau mỗi kết quả dimension: kết quả dimension → chỉ số → thực thể nguồn → kỳ dữ liệu nguồn |  |  |
| FR-UC42-04 | Đặt bản nháp ở Data Ready và không bao giờ công bố nó khi chưa qua UC43 |  |  |
| FR-UC42-05 | (A1) Sinh lại bản nháp cho một CLB riêng lẻ sau một lần hiệu chỉnh muộn |  |  |
| FR-UC42-06 | (E1) Đánh dấu dimension là Insufficient data thay vì chấm 0 khi nguồn dữ liệu không đầy đủ |  |  |

#### UC43 — Xem lại, chốt và công bố đánh giá

| Use-case No. | UC43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Xem lại, chốt và công bố đánh giá |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; CLB xem kết quả đã công bố |  |  |
| FR-UC43-01 | Hiển thị bản nháp kèm dữ liệu nguồn và cho officer xử lý các bất thường và các dimension Insufficient data |  |  |
| FR-UC43-02 | Cho officer thêm các dimension chấm tay mà scheme cho phép, mỗi cái kèm lý giải |  |  |
| FR-UC43-03 | Cho officer chốt (Finalized) rồi công bố (Published) theo bảng điểm chung — cùng các dimension, cùng thứ tự, kèm chỉ số thô — cho mọi CLB (BR60), và thông báo cho các CLB |  |  |
| FR-UC43-04 | Không bao giờ sửa tại chỗ một kỳ đánh giá đã công bố — phải tạo bản sửa hoặc bản chụp mới (BR30) |  |  |
| FR-UC43-05 | (A1) Hỗ trợ bản sửa sau công bố như một version mới, giữ bản đã công bố vẫn đọc được |  |  |
| FR-UC43-06 | (E1) Xử lý khiếu nại về kết quả như một hồ sơ ở UC40, mọi hiệu chỉnh trở thành một bản sửa mới |  |  |
| FR-UC43-07 | Giữ lịch sử đánh giá theo từng CLB và từng kỳ để đọc được xu hướng |  |  |

#### UC44 — Quản lý danh mục cơ sở vật chất

| Use-case No. | UC44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Quản lý danh mục cơ sở vật chất |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC44-01 | Cho officer thêm một property kèm mã, tên, loại, sức chứa, vị trí và thiết bị đi kèm |  |  |
| FR-UC44-02 | Cho officer đặt khung giờ được đặt và các giai đoạn khoá |  |  |
| FR-UC44-03 | Làm cho property đã kích hoạt trở nên chọn được: ROOM ở UC58, các loại khác ở UC45 |  |  |
| FR-UC44-04 | (A1) Cho ngừng kích hoạt một property, các booking đã duyệt hiện có vẫn giữ nguyên |  |  |
| FR-UC44-05 | (A2) Cho khoá một giai đoạn để bảo trì và hiển thị các yêu cầu bị xung đột với nó |  |  |
| FR-UC44-06 | (E1) Từ chối xoá khi còn booking tương lai đã duyệt, và chỉ cho ngừng kích hoạt (BR41) |  |  |
| FR-UC44-07 | Không bao giờ làm vô hiệu một quyết định đã ra khi khung giờ được đặt thay đổi |  |  |
| FR-UC44-08 | Chỉ lưu những property được mở cho hoạt động CLB — UCMS không thay thế hệ thống đặt phòng chung của trường |  |  |

#### UC45 — Gửi yêu cầu đặt cơ sở vật chất (hội trường, sân, sân khấu, thiết bị)

| Use-case No. | UC45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Gửi yêu cầu đặt cơ sở vật chất (hội trường, sân, sân khấu, thiết bị) |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; không nhận ROOM |  |  |
| FR-UC45-01 | Cho Club Member chọn tài sản HALL/OUTDOOR/STAGE/EQUIPMENT đang hoạt động từ UC44 và hiển thị tình trạng còn trống; không cho chọn ROOM (UC58) |  |  |
| FR-UC45-02 | Thu thập mục đích, ngày sử dụng và một slot cố định của campus Hoà Lạc (từ đó xác định startAt/endAt), số người dự kiến, thiết bị đi kèm và sự kiện liên quan (tuỳ chọn) |  |  |
| FR-UC45-03 | Đánh giá quy tắc xung đột BR15 với các booking và sự kiện đã duyệt trước khi nộp |  |  |
| FR-UC45-04 | Chuyển Requested khi nộp và tạo review task cho ICPDP |  |  |
| FR-UC45-05 | (A1) Cho lưu yêu cầu ở Draft |  |  |
| FR-UC45-06 | (A2) Cho đính kèm yêu cầu vào UC25; gắn/gỡ cần thêm club.booking.manage; booking ROOM không bao giờ được liên kết |  |  |
| FR-UC45-07 | (A3) Từ Revision Requested, cho CMB sửa và nộp lại; tạo version mới và đưa booking về Requested |  |  |
| FR-UC45-08 | (E1) Từ chối yêu cầu với property loại ROOM — phòng học chỉ do ICPDP phân ở UC58 (BR35); xung đột lịch của yêu cầu hợp lệ được báo theo BR15 và để UC46 quyết định theo BR33 |  |  |
| FR-UC45-09 | (E2) Từ chối yêu cầu rơi vào giai đoạn khoá |  |  |
| FR-UC45-10 | (E3) Cảnh báo khi số người dự kiến vượt sức chứa của property, và để UC46 quyết định |  |  |
| FR-UC45-11 | (E4) Từ chối booking kết thúc sau học kỳ Dissolving khi CLB đã có quyết định giải thể (BR45) |  |  |
| FR-UC45-12 | Từ chối booking mới với CLB đang Suspended (BR34) |  |  |
| FR-UC45-13 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.booking.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC46 — Thẩm định yêu cầu cơ sở vật chất

| Use-case No. | UC46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Thẩm định yêu cầu cơ sở vật chất |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; ROOM do UC58 |  |  |
| FR-UC46-01 | Chuyển yêu cầu sang Under Review khi officer mở nó |  |  |
| FR-UC46-02 | Hiển thị trạng thái CLB, mục đích, các xung đột và các nghĩa vụ quá hạn của CLB |  |  |
| FR-UC46-03 | Cung cấp đúng ba kết quả: yêu cầu chỉnh sửa, phê duyệt, từ chối — bắt buộc lý do với hai kết quả sau |  |  |
| FR-UC46-04 | Khoá khung giờ khi phê duyệt để không booking nào khác được duyệt chồng lên (BR33) |  |  |
| FR-UC46-05 | Ghi audit quyết định, cập nhật trạng thái và gửi Property booking status cho CMB |  |  |
| FR-UC46-06 | (A1) Cho officer đề xuất một khung giờ hoặc property thay thế (không phải ROOM), CLB chấp nhận qua UC45 A3 |  |  |
| FR-UC46-07 | (E1) Trả lại yêu cầu do xung đột khi một booking khác đã được duyệt trong lúc chờ; chỉ được duyệt trùng khi policy allowOverbooking bật và officer nhập riêng overbookingReason, lưu lý do và conflict trong decision/audit (BR33); blackout luôn chặn |  |  |
| FR-UC46-08 | Chỉ ICPDP quyết định yêu cầu HALL/OUTDOOR/STAGE/EQUIPMENT (BR31) và từ chối booking mới với CLB đang Suspended (BR34) |  |  |

#### UC47 — Theo dõi và huỷ / trả cơ sở vật chất đã đặt

| Use-case No. | UC47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Theo dõi và huỷ / trả cơ sở vật chất đã đặt |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; không huỷ ROOM qua luồng này |  |  |
| FR-UC47-01 | Cho CMB huỷ một booking Requested hoặc Approved kèm lý do |  |  |
| FR-UC47-02 | Giải phóng khung giờ ngay lập tức và đưa nó trở lại trạng thái đặt được ở UC45 |  |  |
| FR-UC47-03 | Thông báo cho ICPDP về việc huỷ hoặc trả |  |  |
| FR-UC47-04 | (A1) Tự động giải phóng booking khi sự kiện của nó bị huỷ ở UC28 (BR35); khi việc huỷ đó đến từ UC15 hoặc UC40 thì giải phóng cả booking đang In Use và không áp dụng E2 |  |  |
| FR-UC47-05 | (E1) Từ chối huỷ thủ công một booking đã In Use hoặc Completed |  |  |
| FR-UC47-06 | (E2) Ghi nhận lần huỷ trong thời hạn báo trước định nghĩa trong tài liệu chính sách như một tín hiệu tuân thủ cho UC40 |  |  |
| FR-UC47-07 | Để scheduler chuyển Approved → In Use → Completed theo mốc giờ của chính booking |  |  |
| FR-UC47-08 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.booking.manage trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC58 — Phân phòng học cho CLB theo học kỳ

| Use-case No. | UC58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Phân phòng học cho CLB theo học kỳ |  |  |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; CLB xem qua ClubRoomsPage, chỉ Leader |  |  |
| FR-UC58-01 | Cho officer chọn học kỳ chưa kết thúc từ academicCalendar và liệt kê các đợt phân phòng của học kỳ đó, lọc theo CLB và toà nhà |  |  |
| FR-UC58-02 | Cho chọn CLB Active/Dissolving, phòng ROOM đang hoạt động ở toà nhà bất kỳ, một thứ trong tuần, một slot campus (1: 07:30–09:50, 2: 10:00–12:20, 3: 12:50–15:10, 4: 15:20–17:40, UTC+7) và ghi chú tuỳ chọn |  |  |
| FR-UC58-03 | Hiển thị lưới chiếm dụng theo tuần (thứ × slot) của phòng đã chọn trong học kỳ |  |  |
| FR-UC58-04 | Tính mọi ngày khớp thứ đó trong học kỳ mà slot chưa bắt đầu; bỏ qua ngày trùng blackout của phòng; yêu cầu khung giờ được đặt của phòng phủ thứ/slot đó |  |  |
| FR-UC58-05 | Kiểm tra xung đột từng ngày với booking Approved/In Use và sự kiện Approved/Upcoming/Ongoing trên cùng phòng; có bất kỳ xung đột nào thì từ chối cả đợt và liệt kê các ngày xung đột (BR62) — không có ngoại lệ đặt trùng (BR33) |  |  |
| FR-UC58-06 | Trong một transaction, sinh một PropertyBooking cho mỗi ngày: Approved, purpose ICPDP room allocation, currentVersionNo 0, conflictResult No Conflict, decidedBy/decidedAt = officer/thời điểm phân; không tạo task |  |  |
| FR-UC58-07 | Ghi audit ROOM_ALLOCATED (entityType = RoomAllocation, after = semesterCode, clubId, clubName, propertyId, weekday, slot, note, bookingIds) và gửi thông báo in-app ROOM_ALLOCATED tới Club Leader và các ghế ban chủ nhiệm |  |  |
| FR-UC58-08 | (A1) Cho thu hồi một đợt phân phòng với lý do bắt buộc: buổi chưa bắt đầu chuyển Released (releasedBy = ROOM_ALLOCATION_REVOKED), buổi đã qua giữ làm lịch sử; ghi audit và gửi thông báo ROOM_ALLOCATION_REVOKED. Không có thao tác sửa — đổi bằng thu hồi rồi phân lại |  |  |
| FR-UC58-09 | (A2) Phân giữa học kỳ chỉ sinh các ngày còn ở tương lai; mẫu tuần không kế thừa sang học kỳ sau |  |  |
| FR-UC58-10 | Chỉ cho thành viên Active có club.booking.manage trong đúng CLB xem trang chỉ đọc "Phòng được phân" để xuất trình cho bảo vệ khi nhận chìa khoá; thiếu quyền thì từ chối: lịch tuần của học kỳ hiện tại/sắp tới (thứ, slot, giờ, phòng, toà nhà, ghi chú) và các ngày sắp tới |  |  |
| FR-UC58-11 | (E) Từ chối khi học kỳ đã kết thúc, CLB sai trạng thái, phòng không hoạt động hoặc không phải ROOM, khung giờ được đặt không phủ thứ/slot, hoặc không còn ngày nào để sinh |  |  |
| FR-UC58-12 | (E) Từ chối khi người gọi không phải ICPDP Officer |  |  |

#### UC48 — Gửi phản hồi sau sự kiện

| Use-case No. | UC48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Gửi phản hồi sau sự kiện |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có |  |  |
| FR-UC48-01 | Chỉ hiển thị form phản hồi cho người gọi có bản ghi điểm danh của sự kiện đó |  |  |
| FR-UC48-02 | Nhận phản hồi từ thời điểm check-in của chính người đó cho tới khi feedback window đóng (BR36) |  |  |
| FR-UC48-03 | Nhận đúng một phản hồi cho mỗi người tham dự trên mỗi sự kiện (BR36) |  |  |
| FR-UC48-04 | Lưu phản hồi ở dạng bất biến — không ai được sửa hoặc xoá (BR37) |  |  |
| FR-UC48-05 | Cập nhật thống kê tổng hợp của sự kiện khi có phản hồi mới |  |  |
| FR-UC48-06 | (A1) Hỗ trợ phản hồi ẩn danh: danh tính bị ẩn khỏi CMB, và chỉ giữ một liên kết nội bộ phục vụ chống spam |  |  |
| FR-UC48-07 | (E1) Từ chối lần gửi thứ hai cho cùng một sự kiện |  |  |
| FR-UC48-08 | (E2) Từ chối gửi sau khi feedback window đã đóng |  |  |
| FR-UC48-09 | (E3) Không hiển thị form khi không có bản ghi điểm danh |  |  |
| FR-UC48-10 | Không bao giờ để lộ bản tổng hợp khi số người phản hồi chưa đạt mức tối thiểu cấu hình được (BR40) |  |  |

#### UC49 — Xem phản hồi sự kiện

| Use-case No. | UC49 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Xem phản hồi sự kiện |  |  |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; mode feedback, ngưỡng ẩn danh |  |  |
| FR-UC49-01 | Hiển thị cho CMB bản tổng hợp của một sự kiện: điểm trung bình theo từng tiêu chí, phân bố điểm và các nhận xét |  |  |
| FR-UC49-02 | Không bao giờ cho CMB sửa hoặc xoá phản hồi của người tham dự (BR37) |  |  |
| FR-UC49-03 | (E1) Chỉ hiển thị việc có tồn tại phản hồi — không bao giờ hiển thị nội dung — khi số người phản hồi chưa đạt mức tối thiểu của BR40 |  |  |
| FR-UC49-04 | (A1) Cho CLB so sánh bản tổng hợp giữa các sự kiện của chính mình trong một giai đoạn |  |  |
| FR-UC49-05 | Đưa bản tổng hợp vào UC33 và UC42; bài học rút ra được ghi ở UC33, không ghi tại đây |  |  |
| FR-UC49-06 | (E) Từ chối khi người gọi thiếu permission club.feedback.view trong CLB đó (BR54) |  |  |

#### UC50 — Gửi góp ý cho CLB hoặc ICPDP

| Use-case No. | UC50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Gửi góp ý cho CLB hoặc ICPDP |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Có; một chiều, inbox CLB/ICPDP |  |  |
| Actor | Student |  |  |
| Dữ liệu vào | recipient: CLUB/ICPDP, clubId bắt buộc khi gửi CLB, eventId tuỳ chọn thuộc CLB, category: suggestion/praise/issue, nội dung 1–2000 ký tự, isAnonymous |  |  |
| Luồng | Sinh viên chọn nơi nhận, nhập nội dung, gửi và xem lại lịch sử của chính mình |  |  |
| Người đọc | Club Leader đọc góp ý gửi CLB mình; ICPDP chỉ đọc góp ý gửi ICPDP |  |  |
| Lưu trữ | Giao diện domain StudentFeedback, collection vật lý complaints, trạng thái cố định Submitted |  |  |
| Quyền riêng tư | Góp ý ẩn danh không trả tên/email cho người nhận; vẫn giữ complainantId nội bộ |  |  |
| Sau gửi | Bất biến; không sửa/xoá/rút, không task/SLA, triage, forward hay trao đổi trả lời |  |  |

#### UC51 — Ngoài phạm vi: Phân loại khiếu nại

| Use-case No. | UC51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Ngoài phạm vi: Phân loại khiếu nại |  |  |
| Actor | — |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Ngoài phạm vi theo quyết định 09/10/2026 |  |  |

#### UC52 — Ngoài phạm vi: Trả lời khiếu nại được chuyển xuống

| Use-case No. | UC52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Ngoài phạm vi: Trả lời khiếu nại được chuyển xuống |  |  |
| Actor | — |  |  |
| Hiện trạng 15/10/2026 | Ngoài phạm vi theo quyết định 09/10/2026 |  |  |

## 4. Non-Functional Requirements

### 4.1 External Interfaces

#### 4.1.1 User interfaces

UI-01: The web application shall display correctly, without layout defects, on current versions of Chrome, Firefox, Safari and Edge.

UI-02: Every screen shall be reachable from the dashboard of the role that owns it in no more than three clicks.

UI-03: The system shall show clear, user-friendly messages for user mistakes and system faults, and shall never display raw error codes or stack traces to an end user.

UI-04: The interface shall be responsive and usable at 375, 768, 1024 and 1440 pixels of width, with no horizontal page scrolling.

UI-05: Contrast shall meet WCAG 2.1 AA — at least 4.5:1 for text and 3:1 for meaningful borders — in both the light and the dark theme.

UI-06: A domain state shall always be conveyed by text or an icon together with colour, never by colour alone.

UI-07: The interface shall be available in English and Vietnamese, and the layout shall tolerate Vietnamese strings that are 30–60% longer.

#### 4.1.2 Hardware interfaces

HI-01: The system requires no dedicated hardware. Event check-in uses a code or a QR code rendered in the browser of a standard laptop, tablet or smartphone camera.

HI-02: The system shall not depend on any peripheral device; where a camera is unavailable, a manual check-in performed by an authorized CMB member is the supported alternative.

#### 4.1.3 Software interfaces

SI-01: The system shall authenticate users through Google OAuth 2.0 using the Authorization Code flow and shall store no password, password hash or password-reset path of its own.

SI-02 — Thiết kế đích: gửi mail qua outbox/SMTP và ghi delivery log. Hiện chưa có delivery worker được nối; chưa nghiệm thu gửi/retry.

SI-03: The back end shall communicate with MongoDB through the Mongoose ODM, and every input shall be validated with a schema at the edge before any database query is issued.

#### 4.1.4 Communication interfaces

CI-01: All data transmission between the browser and the server shall be encrypted with HTTPS/TLS in every deployed environment.

CI-02 — REST /api/v1 với response envelope statusCode/message/data/timestamp; lỗi có statusCode/error/message/details?/timestamp/path. OpenAPI khai báo bằng TypeScript và kiểm tra route; không hoàn toàn sinh từ Zod.

### 4.2 Quality Attributes

#### 4.2.1 Usability

US-01: Navigation shall be organized by role workspace so that a user reaches any primary function of their role in no more than three clicks.

US-02: Every list screen shall support pagination and filtering by the states defined in the entity lifecycles.

US-03: A destructive or irreversible action shall require an explicit confirmation that states its consequence.

#### 4.2.2 Reliability

RE-01: The system shall be available at least 99% of the time during the university working day.

RE-02: The database shall be backed up daily, and a restore shall be verified at least once per sprint.

RE-03: A failure to deliver an e-mail shall never roll back or block a business transaction that has already been committed.

RE-04: A scheduler run that fails part-way shall leave the entity in its previous state and alert ICPDP; it shall never leave a club half-dissolved.

RE-05: The server shall fail fast at start-up when its configuration is missing or invalid.

#### 4.2.3 Performance

PE-01: An interactive action — opening a list, saving a form, submitting a decision — shall complete within 1.5 seconds under normal load.

PE-02: A dashboard panel shall resolve in one indexed query; no screen shall issue one query per row.

PE-03: Registration and check-in shall complete in a single guarded atomic write so that a burst at the venue door produces neither a duplicate record nor an overfilled event.

PE-04: The system shall sustain 100 concurrent users without degradation, which covers the expected load of a few hundred students and tens of clubs.

PE-05: Generation of the evaluation draft is a batch operation; it shall report progress rather than block a screen.

#### 4.2.4 Security

SE-01: The system shall enforce two authorization checks: a coarse permission check at the route, and a scope check inside the use case verifying that the actor belongs to this club, holds this position and acts inside the current term. An unauthorized attempt shall return 403 and shall be audited.

SE-02: The system shall store no credential of its own; authentication is delegated entirely to Google OAuth, and the session is carried in a signed, httpOnly, SameSite cookie marked Secure outside development.

SE-03: The system shall maintain an append-only audit log recording entity, action, actor, role, before and after state, reason, correlation identifier and timestamp for every state-changing action, including rejected sign-in attempts.

SE-04 — UC50 góp ý một chiều đến CLUB/ICPDP; chỉ người nhận được đọc, danh tính góp ý ẩn danh không được trả ra. Không còn triage/forward/response UC51/UC52.

SE-05: Event feedback shall be visible to a club only in aggregate, and no aggregate shall be shown below the configured minimum respondent count.

SE-06: Secrets shall live only in environment variables validated at start-up; they shall never be committed to the repository and never written to a log.

#### 4.2.5 Safety

SA-01: The system shall require a confirmation dialogue before any destructive or irreversible action, such as banning a member, cancelling an approved event, dissolving a club, finalizing attendance or publishing an evaluation.

SA-02: The system shall fail gracefully: a crash or a lost connection shall not corrupt an in-progress submission, and a draft shall remain recoverable.

SA-03: No record that has entered a workflow shall be hard-deleted; lifecycle states such as Cancelled, Withdrawn, Rejected and Dissolved replace deletion so the history stays readable.

## 5. Requirement Appendix

### 5.1 Business Rules

Table III.6 lists the business rule catalogue. Rules are enforced in the use case layer, not only in the user interface, so they hold for every entry point. BR43 has been withdrawn and its number is not reused, leaving 57 rules in force.

| ID | Rule Definition | Enforced in |
| --- | --- | --- |
| BR01 | Chỉ CLB Active mới được tạo đợt tuyển thành viên hoặc đề xuất sự kiện mới | UC16, UC25 |
| BR02 | Hồ sơ thành lập phải có đủ các tài liệu bắt buộc do ICPDP cấu hình | UC07, UC04 |
| BR03 | Số thành viên sáng lập tối thiểu là giá trị cấu hình được | UC07, UC04 |
| BR04 | Một version hồ sơ đã nộp không bao giờ bị ghi đè | UC07, UC08 |
| BR05 | Mọi lần phê duyệt hoặc từ chối đều lưu actor, thời điểm và lý do (nếu áp dụng) | UC08, UC11, UC13, UC26, UC34, UC39, UC46 |
| BR06 | Một người không được có hai nhiệm kỳ Chủ nhiệm chồng lấn ở bất kỳ CLB nào | UC10, UC11 |
| BR07 | Người giữ chức vụ lãnh đạo phải có membership Active tại CLB khi đề cử và khi ICPDP xác nhận | UC10, UC11 |
| BR08 | Quyền mới chỉ có hiệu lực khi chuyển giao nhiệm kỳ được xác nhận | UC13 |
| BR09 | CLB Suspended không được mở đợt tuyển mới | UC15, UC16, UC06 |
| BR10 | CLB Suspended không được nộp đề xuất sự kiện mới | UC15, UC25 |
| BR11 | Đợt tuyển chỉ nhận đơn trong khung thời gian của nó | UC16, UC17 |
| BR12 | Một sinh viên không được nộp đơn trùng vào cùng một đợt tuyển | UC17 |
| BR13 | Tư cách thành viên chỉ được tạo từ một ứng viên trúng tuyển hoặc một lần tiếp nhận thủ công có thẩm quyền | UC20, UC17 |
| BR14 | Sự kiện chỉ được công khai khi đã Approved và được công bố ở UC27 (Upcoming) | UC26, UC27 |
| BR15 | Quy tắc xung đột — trùng thời gian trên cùng một property, nơi một sự kiện hoặc booking đã duyệt chặn lại, cho kết quả Blocking Conflict; trùng nhẹ cho Warning; ngưỡng được cấu hình ở UC04. Đây là một quy tắc, không phải use case | UC25, UC45, UC28 |
| BR16 | Mỗi lần nộp hồ sơ chỉ cần đúng một quyết định của một ICPDP_OFFICER; không có cấp duyệt thứ hai hay định tuyến đa cấp | UC08, UC26, UC46 |
| BR17 | Số đăng ký đã xác nhận không bao giờ vượt sức chứa trừ khi chính sách cho phép overbooking | UC29, UC30 |
| BR18 | Mỗi người tham dự chỉ có một bản ghi điểm danh chính thức cho mỗi sự kiện | UC31, UC32 |
| BR19 | Bảng điểm danh đã chốt chỉ được mở khoá bởi một vai trò đặc biệt, cấp ở UC03 | UC32, UC03 |
| BR20 | Deadline báo cáo sau sự kiện và báo cáo định kỳ là cấu hình được | UC04, UC33, UC38 |
| BR21 | Mở rộng (I60) — CLB quá hạn một nghĩa vụ bắt buộc — báo cáo, quyết toán (BR57) hoặc khoản phải hoàn (BR58) — có thể bị chặn sự kiện mới, nếu chính sách bật cưỡng chế | UC04, UC25, UC34, UC36, UC37, UC39 |
| BR22 | Đã sửa (I59) — Ngân sách chỉ tồn tại như một phần của đề xuất sự kiện (UC25) và được quyết định cùng đề xuất ở UC26; không có ngân sách tách rời sự kiện | UC25, UC26 |
| BR23 | Tổng tạm ứng và cấp bù không bao giờ vượt số tiền đã duyệt khi chưa có văn bản điều chỉnh | UC35, UC37 |
| BR24 | Khoản chi ngoài hạng mục đã duyệt bị gắn cờ ngoại lệ | UC36, UC37 |
| BR25 | Yêu cầu về chứng từ theo từng hạng mục chi định nghĩa trong tài liệu chính sách | UC36 |
| BR26 | Đã đổi (I60) — Ngân sách của một sự kiện chỉ đóng khi đã đối soát và chênh lệch tất toán đã được xử lý: cấp bù xong, hoặc CLB đã hoàn đủ | UC35, UC37 |
| BR27 | Thang phân loại mức độ vi phạm định nghĩa trong tài liệu chính sách | UC40 |
| BR28 | Quyết định về vi phạm phải có lý do và chứng cứ | UC40 |
| BR29 | Tổng trọng số đánh giá phải hợp lệ trước khi một scheme được kích hoạt | UC41, UC42 |
| BR30 | Kỳ đánh giá đã công bố không bao giờ được sửa tại chỗ; phải tạo bản sửa hoặc bản chụp mới | UC43 |
| BR31 | ICPDP là cấp phê duyệt duy nhất cho mọi yêu cầu CLB hoặc sinh viên gửi lên nhà trường; quyết định nội bộ CLB do CMB của CLB đó đưa ra trong phạm vi của mình | UC08, UC26, UC46, UC51 |
| BR32 | Hệ thống chỉ chấp nhận đăng nhập qua Google OAuth với email đã được Google xác minh và thuộc domain đã cấu hình; giá trị (đứng một mình) cho phép mọi domain | UC01, UC04 |
| BR33 | Sửa 2026-10-11 — Booking cơ sở vật chất HALL/OUTDOOR/STAGE/EQUIPMENT chỉ được duyệt khi khung giờ còn trống; ICPDP chỉ được duyệt trùng ở UC46 khi policy allowOverbooking = true và nhập overbookingReason (≤ 2000 ký tự), ghi officer, lý do, thời điểm và lịch trùng trong audit cùng transaction; blackout không bao giờ được bỏ qua. Phòng học ROOM không bao giờ được đặt trùng (BR62) | UC46, UC58 |
| BR34 | CLB Suspended không được cấp booking mới | UC15, UC45, UC46, UC58 |
| BR35 | Sửa 2026-10-11 — Phòng học ROOM chỉ do ICPDP phân ở UC58; CLB không đặt, huỷ hay xin phòng học. Tài sản khác chỉ được duyệt bởi ICPDP ở UC46. Booking liên kết sự kiện được giải phóng khi sự kiện bị huỷ | UC28, UC46, UC47, UC58 |
| BR36 | Đã sửa đổi — mỗi người tham dự một phản hồi cho một sự kiện, nhận từ thời điểm check-in của chính họ cho tới khi feedback window đóng (v1 mở window sau khi chốt điểm danh, khiến dimension phản hồi của mô hình đánh giá — nay là D3 Mức độ hài lòng — bị thiếu dữ liệu) | UC31, UC48 |
| BR37 | CMB không được sửa hoặc xoá phản hồi sự kiện và chỉ thấy nó ở dạng tổng hợp | UC48, UC49 |
| BR38 | Góp ý UC50 gửi trực tiếp tới nơi nhận do sinh viên chọn: CLB hoặc ICPDP. Không có bước triage/forward. | UC50 |
| BR39 | Quy tắc quyết định complaint đã ngoài phạm vi; góp ý một chiều không có decision. | — |
| BR40 | Mới — bản tổng hợp phản hồi chỉ hiển thị khi số người phản hồi đạt mức tối thiểu cấu hình được; dưới ngưỡng đó chỉ hiển thị việc có tồn tại phản hồi (nếu không, phản hồi "ẩn danh" trong một sự kiện mười người là không ẩn danh) | UC48, UC49, UC04 |
| BR41 | Mới — không được xoá một property còn booking tương lai đã duyệt; chỉ được ngừng kích hoạt | UC44 |
| BR42 | Mới — màn hình cấu hình chỉ bao gồm các giá trị liệt kê ở UC04; mọi giá trị chính sách khác là hằng số định nghĩa trong tài liệu chính sách (danh sách ngay dưới bảng) | UC04 |
| BR44 | Mới — một sự kiện phải bắt đầu và kết thúc trong cùng một học kỳ của lịch học kỳ | UC25, UC15 |
| BR45 | Mới — khi một CLB đã có quyết định giải thể, không sự kiện, đề xuất hay booking nào của CLB đó được kết thúc sau học kỳ Dissolving của nó; UC25 và UC45 từ chối những hồ sơ như vậy, UC15 huỷ những gì đã tồn tại | UC15, UC25, UC45 |
| BR46 | Mới — sinh viên có tư cách thành viên Banned ở một CLB không được nộp đơn vào, hoặc được tiếp nhận lại vào, CLB đó | UC17, UC20, UC21 |
| BR47 | Quyền CLB được suy ra từ membership Active, nhiệm kỳ Active và assignment đã xác nhận: ghế Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm → Club Leader với toàn bộ permission; thành viên còn lại → Club Member không có permission quản lý; founder Pending Setup chỉ có quyền hồ sơ và đề cử board. UC03 không cấp quyền CLB. | UC01, UC03, UC08, UC11, UC13 |
| BR48 | Mới — Mỗi sinh viên có tối đa một đăng ký cho mỗi sự kiện. | UC29 |
| BR49 | Người dùng chỉ thấy CLB mà mình có membership hoặc chức vụ hiện hành; ICPDP thấy mọi CLB. Club Member chỉ đọc dữ liệu thành viên, Club Leader vận hành CLB. | UC02, UC24 |
| BR50 | Mới — Registration Open / Registration Closed suy ra từ registration window đặt ở UC27, không bao giờ lưu thành trạng thái của sự kiện. | UC27, UC29 |
| BR51 | Mới — Một scheme đánh giá đã được dùng thì bị khoá; muốn thay đổi phải tạo version mới, và kỳ đánh giá dùng version có hiệu lực cho kỳ đó. | UC41, UC42 |
| BR52 | Mới — Thành viên đang giữ một ghế ban chủ nhiệm đã xác nhận phải được thay qua UC10/UC11 trước khi tư cách thành viên của họ kết thúc. | UC21, UC22 |
| BR53 | Mới — Sự kiện Internal (chỉ thành viên CLB) không có phần ngân sách được ghi nhận, không xin duyệt: UC25 chuyển thẳng Draft → Approved, ghi audit, và ICPDP xem được mọi sự kiện như vậy ở UC02. Sự kiện đó không cần báo cáo sau sự kiện và đóng khi chốt điểm danh ở UC32. Sự kiện Internal có phần ngân sách đi đường duyệt UC26 như sự kiện Public; booking luôn do UC46 quyết định | UC02, UC25, UC26, UC27, UC32, UC33 |
| BR54 | Mọi use case vận hành CLB yêu cầu người gọi là Club Leader của đúng CLB; Club Member không có permission quản lý. | UC09, UC16, UC18–UC21, UC25, UC27, UC28, UC30, UC32, UC33, UC36, UC38, UC45, UC47, UC49, UC54 |
| BR55 | Danh mục permission CLB cố định và toàn bộ thuộc về Club Leader. Không có role tự tạo hay cấp permission lẻ. Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm có cùng quyền; danh tính Leader chỉ đến từ UC08, UC11 hoặc UC13. | UC07, UC08, UC10–UC13 |
| BR56 | Lịch sử cơ cấu và assignment theo nhiệm kỳ là bất biến. Schema permissionCodes và clubRoleStructureVersions cũ được giữ để tương thích nhưng không cấp quyền runtime. | UC02, UC07, UC08, UC13, UC20 |
| BR57 | Mới (I60) — Ngân sách đã tạm ứng phải được CLB quyết toán — đủ khoản chi và chứng từ — trong thời hạn định nghĩa trong tài liệu chính sách, tính từ lúc sự kiện kết thúc hoặc bị huỷ. Quá hạn là nghĩa vụ quá hạn theo BR21, và ICPDP được chốt đối soát trên các khoản chi đã có chứng từ | UC36, UC37 |
| BR58 | Mới (I60) — Phần đã tạm ứng không được chứng minh bằng chi hợp lệ (số dư chưa chi, khoản chi thiếu chứng từ hoặc bị loại) bị thu hồi: CLB phải hoàn trong thời hạn định nghĩa trong tài liệu chính sách; ICPDP ghi nhận tiền hoàn ở UC35. Quá hạn là nghĩa vụ quá hạn theo BR21 và là căn cứ mở hồ sơ vi phạm ở UC40 | UC35, UC37, UC40 |
| BR59 | Mới (I61) — Sự kiện cấp trường do ICPDP khởi tạo (UC53) chỉ gửi lời mời tới các CLB đang Active. Lời mời có hạn chót phản hồi (deadline); quá hạn chót mà CLB chưa phản hồi thì hệ thống tự động chuyển trạng thái lời mời sang Expired. CLB có thể Accepted hoặc Declined (bắt buộc nêu lý do khi từ chối, UC54); ICPDP có quyền thu hồi (Withdrawn) trước khi CLB phản hồi hoặc trước hạn chót. Khi CLB chấp nhận, tư cách tham gia của CLB được ghi nhận chính thức vào sự kiện | UC53, UC54 |
| BR60 | Mới (I63) — Đánh giá CLB dùng một format chung: danh mục dimension D1–D8 do hệ thống định nghĩa (§9), ICPDP chỉ chọn dimension áp dụng, đặt trọng số và ngưỡng. Mọi scheme bắt buộc gồm ba dimension chung D1 Số người tham gia, D2 Tầm ảnh hưởng, D3 Mức độ hài lòng với trọng số > 0; thiếu một trong ba thì không kích hoạt được. Mọi CLB trong cùng kỳ được chấm bằng cùng một scheme và công bố dưới cùng một bảng điểm | UC41, UC42, UC43, UC55 |
| BR61 | Mới (I64) — Chỉ ICPDP Officer xuất được dữ liệu (UC55). Bản xuất tuân theo cùng quy tắc hiển thị như trên màn hình — phản hồi gửi ẩn danh không kèm danh tính người gửi, kết quả đánh giá chỉ xuất bản đã Published. Mọi lần xuất được ghi audit: người xuất, loại dữ liệu, bộ lọc, số dòng | UC55 |
| BR62 | Mới (2026-10-11) — Phân phòng theo học kỳ: mỗi lần phân gồm một học kỳ chưa kết thúc (academicCalendar), một CLB Active/Dissolving, một phòng ROOM đang hoạt động, một thứ trong tuần và một slot campus. Hệ thống sinh một booking Approved cho mỗi ngày khớp trong học kỳ mà slot chưa bắt đầu, bỏ qua ngày trùng blackout; khung giờ được đặt của phòng phải phủ thứ/slot đó. Có bất kỳ ngày nào xung đột với booking Approved/In Use hoặc sự kiện Approved/Upcoming/Ongoing cùng phòng → từ chối cả đợt và liệt kê ngày xung đột. Không kế thừa sang học kỳ sau. Thu hồi bắt buộc lý do: buổi chưa bắt đầu → Released (releasedBy = ROOM_ALLOCATION_REVOKED), buổi đã qua giữ làm lịch sử. Muốn đổi thì thu hồi rồi phân lại | UC15, UC58 |

Table III.6: Business rules

### 5.2 Application Messages List

Table III.7 shows the application messages of the system.

| # | Message code | Message type / position | Context | Content |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSG01 | Inline, in red, above the Sign in with Google button | The e-mail returned by Google is outside the configured university domain | You must sign in with your university e-mail address |
| 2 | MSG02 | Inline, inside a table | A list or a search returns no row | No matching data |
| 3 | MSG03 | Popup message | An action completed successfully | Saved successfully |
| 4 | MSG04 | Popup message | An unexpected error occurred | Something went wrong. Please try again. |
| 5 | MSG05 | Popup confirmation | A destructive or irreversible action is about to run (ban a member, cancel an event, dissolve a club, finalize attendance, publish an evaluation) | This action cannot be undone. Do you want to continue? |
| 6 | MSG06 | Inline, under the field | A mandatory field is empty | This field is required |
| 7 | MSG07 | Inline, under the decision form | A revision request is submitted without a comment | Please state which sections must be revised |
| 8 | MSG08 | Banner, above the proposal form | The conflict rule returns a warning | This time slot overlaps an existing activity. Review before submitting. |
| 9 | MSG09 | Banner, above the proposal form, in red | The conflict rule returns a blocking conflict | This slot is already taken by an approved event or booking |
| 10 | MSG10 | Popup message | The capacity of the event is reached and a waitlist is enabled | The event is full. You have been added to the waitlist. |
| 11 | MSG11 | Popup message | A duplicate check-in is scanned | You have already checked in to this event |
| 12 | MSG12 | Inline, on the feedback summary (club) | The respondent count is below the configured minimum | Feedback has been received but the summary is hidden until there are enough responses |
| 13 | MSG13 | Popup message | A club that is Suspended attempts a blocked action | Your club is suspended. This action is not available. |
| 14 | MSG14 | Inline, above the submit button | A mandatory report is overdue and enforcement is enabled | A mandatory report is overdue. Submit it before creating a new proposal. |
| 15 | MSG15 | Popup message | The account is locked | Your account has been locked. Contact the ICPDP office. |
| 16 | MSG16 | Toast | An e-mail notification could not be delivered and was queued for retry | Thiết kế đích mail/retry, chưa có worker; không phải thông báo runtime đã nghiệm thu. |

Table III.7: Application messages list

### 5.3 Entity State Diagrams

Figures III.13 to III.20 show the lifecycle of the eight entities whose state drives the business rules. Each transition is performed by exactly one use case or by the scheduler, and every transition is written to the audit log.

Figure III.13: Club establishment application state diagram

Figure III.14: Club state diagram

Figure III.15: Membership state diagram

Figure III.16: Recruitment campaign state diagram

Figure III.17: Recruitment application state diagram

Figure III.18: Event state diagram

Figure III.19: Event budget state diagram

Figure III.20: Property booking state diagram. Facility requests (HALL, OUTDOOR, STAGE, EQUIPMENT): Draft → Requested → Under Review → Approved / Rejected / Revision Requested (UC45, UC46). Classroom occurrences are created directly as Approved by the semester allocation (UC58). Approved → In Use → Completed by the scheduler; Approved → Cancelled or Released through UC47, UC15 or an allocation revocation.

# IV. Software Design Description

## 1. System Design

### 1.1 System Architecture

Implementation có React SPA và Express API, domain/usecase/interface/infra. Các job booking, club lifecycle, event lifecycle, accountability reminder, hết hạn hồ sơ thành lập và tái xác nhận thành viên được nối ở main.ts. Chưa có mail delivery worker.

API gồm domain/usecase/interface/infra. Repository port do domain định nghĩa; infra dùng Mongoose/Mongo, Google OAuth và Cloudinary. Mongo replica set hỗ trợ transaction đa document. SMTP adapter/worker chưa được nối. Chi tiết source: docs/04-design/UCMS_High_Level_Design.md.

Figure IV.1: System architecture — Sơ đồ khái niệm lịch sử; cây source, wiring job và tích hợp hiện hành theo HLD đã cập nhật.

### 1.2 Package Diagram

Figure IV.2 shows the organization of the front-end packages.

Figure IV.2: Front-end packages — Sơ đồ khái niệm lịch sử; cây source, wiring job và tích hợp hiện hành theo HLD đã cập nhật.

Figure IV.3 shows the organization of the back-end packages.

Figure IV.3: Back-end packages — Sơ đồ khái niệm lịch sử; cây source, wiring job và tích hợp hiện hành theo HLD đã cập nhật.

Table IV.1 describes the packages of the project and the responsibility of each.

| No | Project | Package | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Front-end | api — fetch client theo source hiện hành | One typed module per domain; owns the endpoint URLs and the request and response shapes. Contains no React code. |
| 2 |  | hooks | React Query hooks; each owns its query key and the cache invalidation of its domain. |
| 3 |  | pages | Screens grouped by role workspace: auth, student, club, icpdp. |
| 4 |  | components/ui | Atomic, reusable interface elements (button, input, table, card, toast, skeleton, empty state). |
| 5 |  | components/custom | Domain-aware components such as the status badge, the approval timeline and the conflict banner. |
| 6 |  | components/layout | Workspace shells and role-aware navigation. |
| 7 |  | router | Route definitions and role-aware route guarding. |
| 8 |  | i18n | English and Vietnamese string files, split per module. |
| 9 |  | utils | Framework-free helpers such as class merging and date formatting. |
| 10 |  | assets | Static assets: logo, icons and fonts. |
| 11 | Back-end | domain | Entities, value objects, state machines, business errors and the repository ports. Depends on nothing. |
| 12 |  | usecase | One file per business flow; enforces the business rules and the scope checks, writes the audit record and enqueues notifications. |
| 13 |  | interface/http | Route files (one per module), request validation schemas, the response envelope and the error mapping. |
| 14 |  | infra/db | Mongoose models and the repository implementations of the domain ports, including index creation at boot. |
| 15 |  | infra/auth | Google OAuth client, the callback handler and session issuing. |
| 16 |  | infra/mail — Thiết kế đích, chưa có worker runtime; xem HLD hiện hành. | Google SMTP adapter and the delivery log writer. — Thiết kế đích, chưa có worker runtime; xem HLD hiện hành. |
| 17 |  | infra/scheduler | Job được nối trong main.ts; chưa có cơ chế Mongo lease tổng quát. |
| 18 |  | infra/config | The only place that reads the environment; validates it at start-up and fails fast. |

Table IV.1: Package description

## 2. Database Design

DBML hiện có 51 collection nghiệp vụ; authSessions là collection vận hành bên ngoài DBML. complaints dùng cho góp ý một chiều, field/collection role cũ giữ vì tương thích. Schema vật lý và quyền runtime phải đọc riêng.

Figure IV.4: Database schema

Table IV.2 lists the collections of the system and what each one holds.

| No | Collection | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | users | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 2 | studentProfiles | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 3 | permissions | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 4 | roles | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 5 | userRoleAssignments | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 6 | policyVersions | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 7 | clubs | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 8 | clubFields | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 9 | clubApplications | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 10 | clubApplicationVersions | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 11 | clubSuspensionRequests | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 12 | clubTerms | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 13 | clubPositions | Vị trí board; permissionCodes không cấp quyền. |
| 14 | clubDepartments | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 15 | clubPositionAssignments | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 16 | clubRoleStructureVersions | Tương thích/lịch sử, không cấp quyền runtime. |
| 17 | boardNominations | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 18 | boardNominationSeats | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 19 | transitionPlans | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 20 | recruitmentCampaigns | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 21 | recruitmentApplications | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 22 | candidateEvaluations | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 23 | clubMemberships | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 24 | membershipWithdrawalRequests | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 25 | events | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 26 | eventProposalVersions | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 27 | eventInvitations | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 28 | eventRegistrations | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 29 | attendances | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 30 | postEventReports | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 31 | periodicReports | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 32 | violations | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 33 | correctiveActions | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 34 | eventBudgets | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 35 | budgetDisbursements | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 36 | expenses | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 37 | financialEvidences | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 38 | financialReconciliations | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 39 | properties | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 40 | propertyBookings | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 41 | eventFeedbacks | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 42 | complaints | Góp ý UC50 một chiều; field ticket cũ không dùng. |
| 43 | evaluationSchemes | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 44 | evaluationDimensions | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 45 | evaluations | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 46 | evaluationDimensionResults | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 47 | approvalTasks | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 48 | approvalDecisions | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 49 | notifications | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 50 | emailDeliveryLogs | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |
| 51 | auditLogs | Schema vật lý trong UCMS_Database_Design.dbml; đối chiếu repository Mongo tương ứng. |

Table IV.2: Collection description

Index thực tế nằm trong server/src/infra/db/models.ts và repository từng aggregate. Không suy từ danh mục schema rằng mọi collection đều được dùng hoặc mọi index được tạo trong app. DBML vẫn giữ cấu trúc tương thích role/complaint cũ; source runtime là chuẩn đối chiếu.

## 3. Detailed Design

Figure IV.5 shows the notation used in the diagrams of this section.

Figure IV.5: Notation of the UML diagrams

### 3.1 Design principles applied in every module

Every flow in this section follows the same shape, which is the reason the diagrams look alike: the route validates the request and resolves the caller, the use case performs the scope check and the business rules, the repository port persists the change, and the use case then writes the audit record and enqueues any notification. A cross-module effect — for example an event cancellation releasing a property booking — is invoked through the use case of the owning module, never by writing into its collection.

### 3.2 Design of the workflow, notification and audit services (M10)

Workflow hiện dùng use case và repository theo aggregate; không có ApprovalPort/AuditPort/NotificationPort chung được tiêm trong main.ts. UC12/UC14/UC38 thiếu bước phía CLB; UC50 không có phê duyệt. Room allocation tạo booking Approved trực tiếp.

Repository ghi notification và audit theo transaction của aggregate. Worker Google SMTP, in-app inbox tổng quát và scheduler lease là phần thiết kế đích; không có đủ nối dây trong main.ts để khẳng định đã hoạt động.

Use case truyền actor/time/reason vào repository; repository ghi auditLogs cùng transaction nghiệp vụ. Không khẳng định audit được ghi trực tiếp chỉ trong usecase hoặc mọi bản ghi đều có đủ before/after/correlation.

### 3.3 Event Management

#### 3.3.1 Review Event Proposal

Sequence diagram of UC26. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.6: Review Event Proposal sequence diagram

#### 3.3.2 Request Event Proposal Revision

Sequence diagram of UC26. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.7: Request Event Proposal Revision sequence diagram

#### 3.3.3 Resubmit Event Proposal

Sequence diagram of UC25. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.8: Resubmit Event Proposal sequence diagram

#### 3.3.4 Approve or Reject Event Proposal

Sequence diagram of UC26. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.9: Approve or Reject Event Proposal sequence diagram

#### 3.3.5 Publish Event and Open Registration

Sequence diagram of UC27. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.10: Publish Event and Open Registration sequence diagram

#### 3.3.6 Register for Event

Sequence diagram of UC29. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.11: Register for Event sequence diagram

#### 3.3.7 Manage Event Capacity and Waitlist

Sequence diagram of UC30. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.12: Manage Event Capacity and Waitlist sequence diagram

#### 3.3.8 Check In Event Participants

Sequence diagram of UC31. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.13: Check In Event Participants sequence diagram

#### 3.3.9 Finalize Event Attendance

Sequence diagram of UC32. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.14: Finalize Event Attendance sequence diagram

#### 3.3.10 Cancel or Reschedule Event

Sequence diagram of UC28. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.15: Cancel or Reschedule Event sequence diagram

#### 3.3.11 Submit Post-event Report

Sequence diagram of UC33. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.16: Submit Post-event Report sequence diagram

#### 3.3.12 Review and Close Post-event Report

Sequence diagram of UC34. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.17: Review and Close Post-event Report sequence diagram

### 3.4 Periodic Reporting and Compliance Management

#### 3.4.1 Submit Periodic Activity Report

Sequence diagram of UC38. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.18: Submit Periodic Activity Report sequence diagram

#### 3.4.2 Review Periodic Activity Report

Sequence diagram of UC39. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.19: Review Periodic Activity Report sequence diagram

#### 3.4.3 Manage Compliance Cases

Sequence diagram of UC40. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.20: Manage Compliance Cases sequence diagram

### 3.5 Club Evaluation Management

#### 3.5.1 Generate Club Evaluation Draft

Sequence diagram of UC42. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.21: Generate Club Evaluation Draft sequence diagram

#### 3.5.2 Review, Finalize and Publish Club Evaluation

Sequence diagram of UC43. — Thiết kế đích; tên lớp minh hoạ không phải tên class trong source. Trạng thái implementation xem bảng UC và UC_CODE_MAPPING.md.

Figure IV.22: Review, Finalize and Publish Club Evaluation sequence diagram

### 3.6 Design summary of the remaining modules

Table IV.3 summarizes the detailed design of the modules whose flows follow the same pattern as the diagrams above: the use case that owns the flow, the components it touches and the collections it writes.

| Module | Use cases | Main components | Collections written |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 Identity, Access & Configuration | UC01–UC04; UC05 đã rút | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | User, StudentProfile, Role, Permission, PolicyVersion |
| M02 Club Lifecycle & Governance | UC06–UC09, UC14, UC15 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | Club, ClubApplication(+Version) |
| M03 Leadership & Term | UC10–UC13; UC23 đã rút | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | ClubTerm, ClubPosition, ClubPositionAssignment, TransitionPlan |
| M04 Recruitment & Membership | UC16–UC22, UC24 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | RecruitmentCampaign, RecruitmentApplication, CandidateEvaluation, ClubMembership |
| M05 Event & Activity | UC25–UC28, UC53, UC54 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | Event, EventProposalVersion, EventInvitation |
| M06 Registration & Attendance | UC29–UC32 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | EventRegistration, Attendance |
| M07 Finance & Budget | UC35–UC37 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | EventBudget, BudgetDisbursement, Expense, FinancialEvidence, FinancialReconciliation |
| M08 Reporting, Accountability & Compliance | UC33, UC34, UC38–UC40 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | PostEventReport, PeriodicReport, Violation, CorrectiveAction |
| M09 Performance Evaluation & Reporting | UC41–UC43, UC55 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | EvaluationScheme, EvaluationDimension, Evaluation, EvaluationDimensionResult |
| M10 Workflow, Notification & Audit | không có use case riêng — xem §8 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | ApprovalTask, ApprovalDecision, Notification, EmailDeliveryLog, AuditLog |
| M11 Property & Facility Booking | UC44–UC47, UC58 | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | Property, PropertyBooking |
| M12 Feedback | UC48–UC50; UC51–UC52 đã rút theo scope hiện hành | Source theo UC_CODE_MAPPING.md | EventFeedback, StudentFeedback |

Table IV.3: Design summary of the remaining modules

# V. Testing Documentation

## 1. Scope of Testing

### 1.1 Testing Stages

Figure V.1 describes the testing stages of the project following the V-model.

Figure V.1: Test stages based on the V-model

The testing process has four stages: unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing.

| No. | Test Stage | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unit Testing | Individual units are tested to determine whether they behave as specified. In this project a unit is a use case exercised through in-memory repository fakes, which is what makes every business rule and every refused state transition testable without a database. |
| 2 | Integration Testing | Modules and components are tested together to verify that they behave correctly once combined: route, validation, use case, repository and MongoDB, including the index constraints that protect capacity and booking slots. |
| 3 | System Testing | The system is tested as a whole against this requirement baseline, end to end, across the three role workspaces and the scheduler-driven transitions. |
| 4 | Acceptance Testing | The supervisor and the domain stakeholder exercise the completed loops against the acceptance criteria to confirm the product does what the requirement says. |

Table V.1: Description of the test stages

### 1.2 Range of Testing

Phạm vi kiểm thử đích bao phủ SRS. Không khẳng định đã chạy toàn bộ: các test integration còn skip và UC chưa triển khai được ghi rõ trong UC_CODE_MAPPING.md.

## 2. Test Strategy

### 2.1 Testing Types

The test team executes the following types of test on the Google Chrome browser. To cover UI-01, the GUI test cases are also run as a smoke test on the current releases of Firefox, Safari and Edge.

| No. | Test Type | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | GUI Testing | Checks the graphical user interface against the design guidelines: layout at the four supported widths, contrast in both themes, focus rings, error placement, and the rule that a state is never conveyed by colour alone. |
| 2 | Functional Testing | Black-box testing confirming that each function behaves as the use case specifies, including its alternative flows and every exception. |
| 3 | Regression Testing | Verifies that a change has not broken behaviour that previously worked, run before every merge through the automated suite. |
| 4 | Security Testing | Verifies the two-layer authorization: that a role cannot reach a screen it does not own, and that a user cannot act on a club they do not belong to even with a crafted request. |

Table V.2: Description of the testing types

### 2.2 Test Levels

Table V.3 shows which type of test is executed at which level.

| Type of Test | Unit | Integration | System | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUI Testing |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functional Testing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regression Testing | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Security Testing | ✓ | ✓ | ✓ |  |

Table V.3: Description of the testing levels

### 2.3 Supporting Tools

Microsoft Excel: manages the test cases and the data index.

Figure V.2: Microsoft Excel

Google Sheets: manages the defects and their fix status.

Figure V.3: Google Sheets

Google Chrome: the browser against which the interface is tested.

Figure V.4: Google Chrome browser

Kiểm chứng 15/10/2026: npm run check pass (lint/typecheck/constitution/test), 296 test pass; 118 integration test skip vì không có MONGO_URI. Chưa nghiệm thu live Mongo, Google OAuth/Cloudinary hoặc UI mọi theme/ngôn ngữ trong lượt này.

## 3. Test Plan

### 3.1 Human Resources

Table V.4 describes the human resources of the test plan.

| Worker / Doer | Role | Specific Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Vũ Đăng Khánh | Team lead, Tester | Create the test plan; write and execute the integration and system test cases; own the acceptance test session with the supervisor. |
| Nguyễn Quang Huy | BA, Tester | Derive the test cases from the use case specifications and the business rules; verify the traceability between requirement and test. |
| Nguyễn Đình Phong | Tester | Write and execute the unit test cases of the assigned modules; fix module-related defects on both sides of the stack. |
| Trần Ngọc Huy | Technical Leader, Tester | Own the automated suite and the test environment; review the tests protecting the state machines and the concurrency paths. |
| Lê Đức Anh | Tester | Write and execute the unit test cases of the assigned modules; fix module-related defects on both sides of the stack. |
| Nguyễn Hoàng Anh | Tester | Execute the GUI test cases at the four supported widths and in both themes and locales; log and re-verify interface defects. |

Table V.4: Description of the human resources

### 3.2 Test Environment

Table V.5 describes the testing environment.

| Purpose | Tool | Provider | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit testing | Vitest on Node.js | OpenJS Foundation | Node 22 LTS |
| Integration testing | Vitest with a MongoDB test instance | MongoDB Inc. | MongoDB 7 |
| API testing | Postman | Postman Inc. | Current release |
| System testing | Google Chrome; Firefox, Safari, Edge (GUI smoke test) | Google; Mozilla, Apple, Microsoft | Current stable release |
| Acceptance testing | Google Chrome | Google | Current stable release |

Table V.5: Description of the testing environment

# VI. Release Package & User Guides

## 1. Deliverable Package

Table VI.1 describes the deliverables of the project.

| No. | Deliverable Item | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Source code | University-Club-Management-System.zip — the npm workspace containing the client and the server |
| 2 | Database script | server/src/infra/db/seed.ts và lệnh seed trong README.md; không phân phối Data.zip như mô tả cũ. |
| 3 | Final report | Group1_SE1939-NJ_Report_Final_v2.docx — this document |
| 4 | Requirement baseline | docs/SRS.md and the use case model and specification it consolidates |
| 5 | Diagrams | Context diagram, use case diagrams, state diagrams and design diagrams in draw.io format with PNG exports |
| 6 | Test cases | WDP_Test_Case_G1.xlsx — unit, integration and system test cases |

Table VI.1: Deliverable package

## 2. Installation Guides

### 2.1 System Requirements

Yêu cầu môi trường theo README.md: Node >=22.9, MongoDB 7 replica set cho transaction (docker-compose cung cấp một node), npm workspaces. Không coi các ước lượng phần cứng dưới đây là số đo nghiệm thu.

- CPU: 2.5 GHz dual core or better

- RAM: 8 GB

- Minimum free disk space: 10 GB

- Node.js 22.9 or later, and MongoDB 7 (locally or through Docker)

- Network: an internet connection, required because sign-in and e-mail are delegated to Google

### 2.2 Deployment steps

- Extract University-Club-Management-System.zip.

- Cấu hình theo .env.example và AUTH_SETUP.md: Mongo replica set, session, Google OAuth, ALLOWED_DOMAIN và bootstrap ICPDP. Cloudinary dùng cho upload khi cấu hình. Không yêu cầu SMTP credentials cho app hiện hành.

- Register the callback URL of the deployment in the Google Cloud console. On its first start against an empty database the server seeds the first policy version from ALLOWED_DOMAIN and the first ICPDP account from BOOTSTRAP_ICPDP_EMAIL, so the first sign-in is not blocked by the domain check and no one has to hold the ICPDP role beforehand.

- Run docker compose up -d to start MongoDB, or point MONGO_URI at an existing instance.

- Run npm install at the root of the workspace.

- Extract Data.zip and import the JSON files into the database to obtain the seed data.

- Run npm run dev for development, which starts the API on port 3000 and the client on port 5173; or npm run build followed by npm start to serve the production build.

- Open the client URL in the browser and sign in with the Google account set in BOOTSTRAP_ICPDP_EMAIL, which already holds the ICPDP role, and complete the policy and routing configuration (UC04, UC05).

3. Hướng dẫn sử dụng — đối chiếu 15/10/2026

Hướng dẫn chi tiết và ảnh: docs/06-user-guide/GUIDE_BOOK.md, HTML và PDF. Ảnh chụp 13/10/2026 được giữ nguồn; các màn CLB thêm ngày 15/10/2026 mới được nhắc tên, chưa có ảnh.

Student: đăng nhập Google, khám phá CLB/sự kiện, lập hồ sơ thành lập với cơ cấu cố định, ứng tuyển, đăng ký/check-in/feedback, gửi góp ý một chiều và xem lịch sử cá nhân. Client hiện yêu cầu đăng nhập cho mọi trang.

Club Member: member space, roster tên/vị trí chỉ đọc và xin rời CLB; kế thừa chức năng Student. Không quản lý hồ sơ/tuyển/sự kiện/tài chính/booking. Phòng được phân UC58 chỉ Leader được xem.

Club Leader: Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm đã xác nhận, cùng 14 permission. Quản lý hồ sơ, board, tuyển, thành viên, sự kiện, attendance, báo cáo sự kiện, CSVC và feedback. Không có màn role/permission tự tạo.

ICPDP: quản lý tài khoản, policy/lĩnh vực, duyệt hồ sơ/board/chuyển giao, lifecycle CLB, event proposal/report, giải ngân, báo cáo định kỳ, vi phạm, đánh giá, CSVC, phân phòng, sự kiện trường, góp ý và export.

Giới hạn: chưa nghiệm thu Google OAuth và Cloudinary thật; chưa có mail delivery worker; seed demo chưa tạo ngân sách sự kiện để thử trọn UC36/UC37 trên giao diện.

UC08 duyệt tạo Club Active và board khởi lập đã xác nhận ngay. UC50 là góp ý một chiều; UC51/UC52 và UC23 đã rút. Không có triage/forward/response complaint hoặc role tuỳ biến.

Kiểm chứng: 296 test pass, 118 integration skip vì thiếu MONGO_URI. Cần Mongo, OAuth/Cloudinary thật và visual QA trước khi đánh dấu các feature còn checklist mở là hoàn tất.

Phụ lục cập nhật — UC53, UC54 và UC55 (15/10/2026)

UC53 — Tạo sự kiện cấp trường và mời câu lạc bộ tham gia

| Mã | UC53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng | Có route/UI đã mount trong app chính |  |  |
| FR-UC53-01 | Cho phép ICPDP Officer nhập thông tin sự kiện với organizerType = 'ICPDP' và clubId = null |  |  |
| FR-UC53-02 | Tự động đánh giá xung đột thời gian và cơ sở vật chất (BR15); cảnh báo nếu trùng với sự kiện hoặc booking đã duyệt khác |  |  |
| FR-UC53-03 | Cho phép chọn danh sách các CLB được gửi lời mời (hoặc chọn "Tất cả CLB đang Active"), kèm hạn chót phản hồi (deadline) |  |  |
| FR-UC53-04 | Tạo các bản ghi EventInvitation ở trạng thái Pending cho từng CLB được chọn và phát thông báo in-app/email tới Ban chủ nhiệm các CLB đó |  |  |
| FR-UC53-05 | Cho phép ICPDP theo dõi danh sách phản hồi của các CLB trong thời gian thực (số CLB đã nhận, đã chấp nhận, đã từ chối, chưa phản hồi) |  |  |
| FR-UC53-06 | Cho phép ICPDP thu hồi lời mời (Withdrawn) đối với một CLB khi chưa đến hạn chót nếu kế hoạch phối hợp thay đổi |  |  |
| FR-UC53-07 | (A1) Cho phép ICPDP bổ sung lời mời tới các CLB khác sau khi sự kiện đã tạo |  |  |
| FR-UC53-08 | (A2) Cho phép ICPDP công bố sự kiện ra toàn trường để sinh viên đăng ký tham gia (chuyển tiếp sang UC27) |  |  |
| FR-UC53-09 | (E1) Từ chối tạo lời mời tới CLB đang ở trạng thái khác Active (BR59) |  |  |
| FR-UC53-10 | Ghi nhật ký audit hành động tạo sự kiện và phát hành lời mời |  |  |

UC54 — Phản hồi lời mời tham gia sự kiện

| Mã | UC54 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actor | Club Leader |  |  |
| Hiện trạng | Có |  |  |
| FR-UC54-01 | Hiển thị danh sách các lời mời sự kiện gửi tới CLB kèm trạng thái (Pending, Accepted, Declined, Expired, Withdrawn) và hạn chót phản hồi |  |  |
| FR-UC54-02 | Cho phép người dùng xem chi tiết sự kiện cấp trường: thời gian, địa điểm, mô tả, yêu cầu phối hợp |  |  |
| FR-UC54-03 | Cho phép CLB chọn Chấp nhận (Accepted): nhập thông tin phối hợp (đại diện liên hệ, số lượng thành viên tham gia, nhu cầu gian hàng/tiết mục) |  |  |
| FR-UC54-04 | Cho phép CLB chọn Từ chối (Declined): bắt buộc nhập lý do từ chối |  |  |
| FR-UC54-05 | Chuyển trạng thái lời mời sang Accepted hoặc Declined, khoá form chỉnh sửa và gửi thông báo kết quả về cho ICPDP |  |  |
| FR-UC54-06 | Tự động ghi nhận sự kiện vào danh sách hoạt động tham gia của CLB khi chấp nhận (làm cơ sở đánh giá thi đua ở UC42) |  |  |
| FR-UC54-07 | (E1) Từ chối xử lý và hiển thị thông báo nếu lời mời đã quá hạn (now > deadline), hệ thống tự chuyển sang Expired (BR59) |  |  |
| FR-UC54-08 | (E2) Từ chối nếu lời mời đã bị ICPDP thu hồi (Withdrawn) |  |  |
| FR-UC54-09 | (E3) Từ chối nếu người thực hiện không có quyền club.event.manage hoặc không phải Club Leader của CLB đó (BR54) |  |  |

UC55 — Xuất dữ liệu và báo cáo

| Mã | UC55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actor | ICPDP Officer |  |  |
| Hiện trạng | Có route/UI đã mount trong app chính |  |  |
| FR-UC55-01 | Cho officer chọn loại dữ liệu từ một danh mục cố định: danh sách CLB và trạng thái; thành viên theo CLB; sự kiện kèm đăng ký và điểm danh; ngân sách, giải ngân và đối soát; hồ sơ vi phạm và khiếu nại; kết quả đánh giá |  |  |
| FR-UC55-02 | Lọc theo kỳ hoặc khoảng thời gian, CLB và trạng thái, và hiển thị số dòng trước khi xuất |  |  |
| FR-UC55-03 | Sinh file xlsx hoặc csv cho mọi loại dữ liệu; kết quả đánh giá xuất thêm được pdf theo bảng điểm chung (BR60) |  |  |
| FR-UC55-04 | Chỉ xuất kết quả đánh giá đã Published (BR30) và điểm danh đã chốt (UC32) |  |  |
| FR-UC55-05 | Ghi vào đầu file thời điểm xuất, người xuất và bộ lọc đã dùng |  |  |
| FR-UC55-06 | Áp dụng cùng quy tắc hiển thị như trên màn hình: không xuất danh tính người gửi phản hồi ẩn danh (BR61) |  |  |
| FR-UC55-07 | Ghi audit mỗi lần xuất: người xuất, loại dữ liệu, bộ lọc, số dòng (BR61) |  |  |
| FR-UC55-08 | (A1) Xuất bảng so sánh các CLB trong một kỳ: mỗi dòng một CLB, mỗi cột một dimension của bảng điểm chung, kèm tổng điểm và xếp loại |  |  |
| FR-UC55-09 | (E1) Báo không có dữ liệu khớp bộ lọc và không tạo file rỗng |  |  |
| FR-UC55-10 | (E2) Từ chối nếu người gọi không phải ICPDP Officer (BR61) |  |  |